АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » ___04___2024   г.        г. Боготол                             № 0485-п

О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы»»

# В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести в постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы»» следующие изменения:

# 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru/в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Боготола                                                               Е.М. Деменкова

Чибисова Вера Петровна

Кульша Ольга Николаевна

Бухарова Елена Николаевна

2-49-38

5 экз.

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от «_26_»__04_2024 г. № 485-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БОГОТОЛА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

город Боготол, 2024 год

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Боготола

«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации» распоряжение администрации города Боготола от 03.09.2020 № 314-р (в ред. от 18.09.2023 № 351-р) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола (далее - МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования) |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» 2. «Пассажирские перевозки» 3. «Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности, модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы |
| ## Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте к 2030 году составит 44,3 %; - доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году составит 55,7% - пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Боготоле к 2030 году составит 379,1 тыс. км; - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (оформленных технических паспортов УДС) в 2030 году составит 100%. Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении №1 к программе |
| ## Ресурсное ## обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 518 759,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 20 419,2 тыс. рублей; 2015 год - 25 741,4 тыс. рублей; 2016 год - 32 030,5 тыс. рублей; 2017 год - 31 823,6 тыс. рублей; 2018 год - 40 808,3 тыс. рублей; 2019 год - 40 491,8 тыс. рублей; 2020 год - 37 470,4 тыс. рублей; 2021 год - 39 027,3 тыс. рублей; 2022 год - 50 338,7 тыс. рублей: 2023 год - 77 745,1 тыс. рублей; 2024 год - 43 551,6 тыс. рублей; 2025 год - 39 640,7 тыс. рублей 2026 год - 39 670,7 тыс. рублей в том числе за счет средств: - местного бюджета - 322 939,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 724,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 639,9 тыс. рублей 2016 год - 14 691,3 тыс. рублей; 2017 год - 14 974,0 тыс. рублей; 2018 год - 13 432,5 тыс. рублей; 2019 год - 21 318,6 тыс. рублей; 2020 год - 18 430,9 тыс. рублей; 2021 год - 18 023,4 тыс. рублей; 2022 год - 34 520,7 тыс. рублей; 2023 год - 43 321,3 тыс. рублей; 2024 год - 43 551,6 тыс. рублей; 2025 год - 39 640,7 тыс. рублей 2026 год - 39 670,7 тыс. рублей - краевого бюджета - 195 819,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 11 695,2 тыс. рублей; 2015 год - 13 101,5 тыс. рублей; 2016 год - 17 339,2 тыс. рублей; 2017 год - 16 849,6 тыс. рублей; 2018 год - 27 375,8 тыс. рублей; 2019 год - 19 173,2 тыс. рублей; 2020 год - 19 039,5 тыс. рублей; - год - 21 003,9 тыс. рублей; - год - 15 818,0 тыс. рублей; - год - 34 423,8 тыс. рублей; - год - 0,0 тыс. рублей; - год - 0,0 тыс. рублей. - год - 0,0 тыс. рублей. |

## 2. Характеристика текущего состояния транспортной системы,

## с указанием основных показателей социально-экономического развития города Боготола

Развитие транспортной системы города становится в настоящее время необходимым условием реализации мероприятий для экономического роста и улучшения качества жизни населения. Транспорт играет важнейшую роль в экономике города и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития города Боготола.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности финансирования привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние несколько лет в городе темп роста автомобилизации значительно опережает темпы роста ремонта сети автомобильных дорог.

Количественный ежегодный прирост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными характеристиками дорог приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Данные обстоятельства существенно оказывают влияние на сдерживание социально-экономического развития города и являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции населения города в другие муниципальные образования и субъекты Российской Федерации с более развитой транспортной инфраструктурой.

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьезным ограничением на пути социально-экономического развития города.

При этом город не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и их ремонту.

В этой связи ежегодно Правительством Красноярского края выделяются инициативные расходы из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на исполнение возложенных на органы местного самоуправления полномочий в области дорожного хозяйства, установленных действующим нормативными законодательством.

Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ежегодно реализуются мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования.

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономического развития города показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.

В качестве основных рисков следует считать:

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых бюджетных средств.

В случае не реализации программных мероприятий останется значительная протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, находящаяся в неудовлетворительном состоянии, что негативно скажется на скорости транспортного сообщения, которая влияет на эффективность экономических связей и подвижность населения. Снижение скорости доставки грузов и пассажиров имеет негативный экономический и социальный эффект. При перевозке грузов он выражается в необходимости увеличения оборотных средств предприятий, а при перевозке пассажиров - в затрате времени людей, которое могло быть использовано на другие цели.

Кроме того, неудовлетворительное состояние дорог может повлечь дополнительные затраты как предприятий, так и рядовых автомобилистов, связанные с ухудшением технического состояния автомобильного транспорта.

Запланированные мероприятия не позволят изменить ситуацию с отставанием темпов развития дорожной сети от уровня автомобилизации, что негативно скажется на социально-экономических показателях.

Низкий уровень безопасности дорожного движения в условиях роста уровня автомобилизации становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищенности населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач как города Боготола, так и Российской Федерации в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, а также к гибели детей.

Последствия дорожно-транспортных происшествий наносят огромный демографический, моральный и материальный ущерб городу и его жителям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности граждан, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Для решения сложившейся ситуации предусматривается активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку единой целевой программы «Развитие транспортной системы» (далее - Программа), направленной на решение проблемы в целом. С целью минимизации влияния рисков, для достижения цели и запланированных результатов координатором Программы в процессе ее реализации предусмотрена возможность принятия следующих общих мер:

осуществление контроля качества выполнения Программы;

уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

планирование бюджетных расходов и определение приоритетов для первоочередного финансирования;

оперативное внесение изменений в Программу, корректировка целевых показателей исходя из объемов финансирования;

детальное планирование хода реализации Программы;

своевременная актуализация (корректировка) состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

Для решения данной программы преимуществом будет являться:

концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития транспортной системы и реализации комплексных задач по развитию транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития города;

повышение результативности реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.

## Улично-дорожная сеть города Боготола

На территории города Боготола общая протяженность улично-дорожной сети города Боготола составляет 127,7 км, в том числе 50,0 км. – в асфальтобетонном исполнении и 77,7 км в щебеночном исполнении.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году составила 45,1%.

Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2023 году составила 57,4 км.

В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается более 50% улиц города. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

В условиях постоянного роста интенсивности движения на дорогах города Боготола, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города.

## Пассажирские перевозки

Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры - это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъёма и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения. Поэтому стратегией в области пассажирских перевозок и увеличения подвижности населения муниципального образования города Боготола планируется реализация следующих стратегических действий:

- формирование эффективного правового механизма рыночного и государственного регулирования пассажирских перевозок, регламентирующего деятельность субъектов отрасли;

- приведение фактического количества транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках. С 2014 года перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик ОАО «Автомобилист».

Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 6 единиц автобусов ПАЗ 32054. Средний возраст автомобильного парка, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах составляет 9,13 лет.

В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется:

- высоким уровнем социальной нагрузки, низкой платежеспособностью населения, низким пассажиропотоком, что приводит к убыточности предприятия общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;

-  убыточностью муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильного транспорта;

-  высокий процент износа автотранспортных средств.

## Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Ситуация в городе по обеспечению безопасности дорожного движения усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Снизить риск происшествий возможно устройством нормального освещения дорог, снижением предельно разрешенной скорости, обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, наличием знаковой информации для водителей и пешеходов. Вождение будет менее опасным, а последствия происшествий менее тяжелыми.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере реализации транспортной системы г. Боготола, описание основных целей

и задач программы, тенденции социально-экономического

развития транспортной системы

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в областях транспорта, использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и организации дорожного движения на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах (далее - приоритеты):

- Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р;

- Государственной программе Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п;

- Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования города Боготол Красноярского края до 2030 года, утвержденная решением Боготольского городского Совета депутатов от 13.12.2018 № 14-181.

В соответствии с приоритетами определена цель муниципальной программы - создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автомобильных дорог общего пользования за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту; путем обеспечения потребности пассажиров в регулярных перевозках, обновления транспортных средств, используемых перевозчиками при регулярных перевозках пассажиров на территории города; путем повышения качества организации дорожного движения и уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение сохранности, модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»;

2. Обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле, решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий подпрограммы «Пассажирские перевозки»;

3. Обеспечение безопасности дорожного движения, решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле».

Таким образом реализация Программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере дорожного хозяйства, организации перевозки пассажиров, дорожную безопасность, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния),

уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие транспортной системы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Боготола

## В результате своевременной и в полном объеме реализации программы:

## доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте к 2030 году составит 44,3 %;

## доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году составит 55,7%;

## пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок в городе Боготоле к 2030 году составит 379,1 тыс. км;

## совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (оформленных технических паспортов УДС) составит к 2030 году - 100%.

## Реализация программы к 2030 году должна привести к улучшению условий движения по дорогам, за счет снижения протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, повышению мобильности населения и транспортной доступности населенных пунктов, повышению безопасности дорожного движения, уменьшению ДТП и травматизма на дорогах общего пользования, удовлетворению потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории города Боготола.

## Целевые показатели Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

## 5. Информация по подпрограммам, отдельным

## мероприятиям программы

## В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

## 5.1. Подпрограмма № 1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования».

Транспортное обеспечение жизнедеятельности города Боготола во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.

В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и соответственно, возрос износ покрытия.

Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

В условиях постоянного роста интенсивности движения на дорогах города Боготола, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества не отремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города, назрела крайняя необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, которые призвана обеспечить настоящая подпрограмма.

## Анализируя причины возникновения проблемы можно выделить основные: дефицит финансирования работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных свойств дорожной сети. В результате недостаточного ежегодного финансирования, выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного износа. Возникновение так называемого "отложенного ремонта" является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных. Кроме того, в последние годы практически отсутствуют строительство и реконструкция автомобильных дорог.

## Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения города.

## Целью подпрограммы является поддержание эксплуатационно-технического состояния автомобильных дорог города Боготола.

## Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

## - обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола;

## - осуществление постановки на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформления правоустанавливающих документов;

## - обеспечение осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

## Результатом достижения цели подпрограммы №1 определены следующими показателями:

## - доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте к 2026 году составит 44,5%;

## -  количество изготовленных технических паспортов УДС в 2026 году составит 0 ед.

## - протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети города Боготола в период 2024 - 2026 годах составит не менее 0,7 км ежегодно.

## Экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы N 1 будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров в результате увеличения средней скорости движения и снижения транспортных издержек, снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий в результате снижения аварийности в связи с улучшениями дорожных условий.

## Срок реализации Подпрограммы 1: 2024 – 2026 годы.

## Подпрограмма 1 приведена в приложении № 4 к Программе.

## 5.2. Подпрограмма № 2. «Пассажирские перевозки».

## Анализ состояния и проблем транспортного обслуживания населения свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности.

## Убыточность пассажирских перевозок - один из наиболее острых проблемных вопросов.

## Убыточность пассажирских перевозок, прежде всего, связана с постоянным ростом цен на топливо, запасные части к транспортным средствам, электрическую и тепловую энергию. Кроме того, на убыточность перевозок влияет рост уровня автомобилизации населения и в результате увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта, увеличение объемов услуг легкового такси.

## Снижение транспортной подвижности населения и, как следствие этого, падение объемов перевозок приводят к перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта.

## В результате сдерживания роста тарифов доходы от пассажирских перевозок не покрывают расходов на их выполнение. Убытки перевозчиков компенсируются за счет бюджетного финансирования.

## Значительный износ подвижного состава обусловлен отсутствием финансовых средств у перевозчика, которые они могли бы направить на приобретение транспортных средств, а также отсутствие резерва транспортных средств.

## Целью подпрограммы является обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле.

## Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:

## - обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, а также обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан.

## Существующая маршрутная сеть включает в себя:

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | № маршрута | Количество ежедневных рейсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьная - Сибирская | 6,4 | 1 | 29 |
| Южный-Заводская | 9,0 | 2 | 21 (кроме выходных и праздничных дней) |
| Южный - Опытное | 14,4 | 3 | 48 |
| Больница- ул.1 Зарельсовая | 12,7 | 4 | 3 (кроме выходных и праздничных дней) 2 (в праздничные и выходные дни) |

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на городских муниципальных маршрутах перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществляет один перевозчик ОАО «Автомобилист».

Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 7 единиц автобусов ПАЗ 32054.

Указанные маршруты включены в муниципальную программу пассажирских перевозок автомобильным транспортом с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.

Решение задачи подпрограммы достигается путем реализации   мероприятия подпрограммы, связанного с предоставлением за счет средств местного бюджета субсидий. Субсидия предоставляется организациям, выполняющим перевозки пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам.

Результатом достижения цели подпрограммы №2 определены следующими показателями:

-  количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в 2026 году составит 710 тысяч человек;

- количество рейсов по действующим маршрутам в 2026 году составит 34 269 рейсов.

Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы N 2 - это стабильное функционирование пассажирского транспорта города Боготола, обновление подвижного состава.

## Срок реализации Подпрограммы 2: 2024 – 2026 годы.

## Подпрограмма 2 приведена в приложении № 5 к Программе.

## 5.3. Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле».

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Ситуация в городе обеспечения безопасности дорожного движения усугубляется также всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Динамика аварийности, в том числе с участием несовершеннолетних детей, приведена в табличной форме.

Показатели аварийности в городе Боготоле

Таблица 1

| Годы | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | Погибших | Раненых |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |

Все данные были предоставлены МВД ОГИБДД «Боготольский».

Наибольшее количество ДТП с телесными повреждениями совершается в период времени с 16 до 4 часов. По дням недели в качестве аварийно-опасных можно отметить субботу, воскресенье, понедельник.

Снизить риск происшествий возможно устройством нормального освещения дорог, снижением предельно разрешенной скорости, обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, наличием знаковой информации для водителей и пешеходов. При этом, вождение становится менее опасным, а последствия происшествий менее тяжелыми.

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола.

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств;

- выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

- создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов.

На территории города Боготола насчитывается 21 пешеходных переходов (таблица 2). На дорогах и улицах города Боготола 11 пешеходных переходов - перед зданиями школ и детских садов, которые должны быть оборудованы в соответствии с введенными стандартами, необходимым является установка, содержание пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

На территории города Боготола расположены 14 образовательных учреждений:

| № п/п | Наименование образовательных организаций | Количество обучающихся в образовательном учреждении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» | 317 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | 867 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» | 610 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | 315 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | 584 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» | 100 |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» | 145 |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9» | 217 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» | 110 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» | 113 |
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» | 114 |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» | 700 |
| 13 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | 437 |
| 14 | Боготольский филиал Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса | 170 |
| 15 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Боготольский техникум транспорта» | 320 |

Адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле приведен в таблице 1 «Потребность установки технических средств регулирования дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, адаптированных к местным условиям».

Наличие на проезжей части правильно обустроенных пешеходных переходов, в том числе с использованием ИДН и светофоров типа Т7 дисциплинирует водителей. Водители заранее будут снижать скорость, видя вдалеке дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, внимательнее двигаться и при необходимости пропускать пешеходов, а те в свою очередь будут чувствовать себя более уверенно и безопасно.

## Результатом достижения цели подпрограммы №3 определены следующими показателями результативности:

## -  количество дорожно-транспортных происшествий за период 2024-2026 годов составит не более 2 ед. ежегодно;

## - количество обустроенных объектов для безопасного движения транспорта, пешеходов за период 2024-2026 годов составит не менее 1 ед. ежегодно.

## Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы N 3 отсутствует.

## Срок реализации Подпрограммы 3: 2024 – 2026 годы.

## Подпрограмма 3 приведена в приложении № 6 к Программе

## 6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

## Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, Программой не предусматривается.

## 7. Информация о ресурсном обеспечении программы

## Информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы».

## Информацию об источниках финансирования подпрограмм (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы».

## 8. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках

## муниципально-частного партнерства, направленных

## на достижение целей и задач программы

Реализация мероприятий в рамках муниципально-частного партнерства программой не предусмотрена.

9. Информация о мероприятиях, одновременно реализуемых

в рамках региональных проектов Красноярского края,

утвержденных в соответствии с положением об организации

проектной деятельности в Правительстве Красноярского края,

утвержденным постановлением Правительства Красноярского

края от 05.04.2019 № 157-п (далее – региональные проекты),

а также федеральных проектов Российской Федерации,

утвержденных в соответствии с требованиями к организации

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации

(далее – федеральные проекты), с указанием региональных

и федеральных проектов, в рамках которых реализуются

указанные мероприятия

В рамках подпрограммы № 3 запланировано мероприятие 3 «Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения», реализуемое в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Красноярский край)» утвержденного в соответствии с требованиями Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

10. Перечень нормативных правовых актов,

которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограмм

## Бюджетный кодекс Российской Федерации;

## Федеральный Закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

## Федеральный Закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

## Закон Красноярского края от 16.03.2017 N 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае»;

## Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013              № 510-п «Об утверждении государственной Программы Красноярского края "Развитие транспортной системы»;

## Устав города Боготола;

## Постановление администрации г. Боготола от 08.02.2019 № 0134-п «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков»;

## Постановление администрации города Боготола от 13.12.2022                  № 1547-п «Об утверждении норматива субсидирования и Программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, субсидируемых из бюджета города Боготола на 2023 год»;

## Постановление администрации города Боготола от 07.02.2018                  № 0119-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле»;

## Постановление администрации города Боготола от 06.12.2012                   № 1682-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боготола»;

## Постановление администрации города Боготола от 17.04.2015                 № 0457-п «Об открытии нового городского автобусного маршрута»;

## Постановление администрации города Боготола от 14.10.2011                № 1415-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Боготола»;

## Решение Боготольского городского Совета депутатов от 30.01.2018 № 11-125 «О Правилах организации транспортного обслуживания населения в городе Боготоле»;

## Решение Боготольского городского Совета депутатов от 30.01.2018 № 11-126 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, (в том числе основания для отказа в установлении либо изменений данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов), формирование расписания движения транспортных средств и ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Боготол».

11. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляют администрация города Боготола и МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ           г. Боготола, которые обеспечивают подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации программы за полугодие и по итогам за год.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по форме согласно приложению № 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п и в финансовое управление администрации города Боготола по формам согласно приложениям                   № 10-13 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации города Боготола в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган города Боготола в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", положением о Контрольно-счетного органа г. Боготола, утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов от 29.09.2022 № 8-143 « Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа г. Боготола»,  стандартом муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа города Боготола СФК 5 от 04.08.2017 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ».

# Приложение № 1

# к муниципальной программе

# города Боготола «Развитие

# транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА

| # № # п/п | # Цели, целевые показатели муниципальной программы | # Единица измерения | # Год, предшествующий реализации муниципальной программы # (2013) | # Годы реализации муниципальной программы города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 2014 | # 2015 | # 2016 | # 2017 | # 2018 | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # годы до конца реализации муниципальной программы города Боготола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2026 | # 2030 |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 |  |
| # Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Целевой показатель 1 доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте | % | # 75,3 | 73,7 | 72,2 | 70,6 | 58,1 | 56,8 | 55,7 | 68,1 | 45,6 | 45,1 | 45,1 | 44,8 | 44,7 | 44,5 | 44,3 |  |
| # 2 | Целевой показатель 2 доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | # 24,7 | 26,3 | 27,8 | 29,4 | 41,9 | 43,2 | 44,3 | 31,9 | 54,4 | 54,9 | 55,10 | 55,2 | 55,3 | 55,5 | 55,7 |  |
| # 4 | Целевой показатель 3 пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок в городе Боготоле | тыс. км | # 370,1 | 365,5 | 383,3 | 388,1 | 387,1 | 359,3 | 381,4 | 330,9 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 |  |
| # 5 | Целевой показатель 4 совершенствование организации транспортного и пешеходного движения (оформления технических паспортов УДС) | % | # - | - | 1,1 | 5 | 12,3 | 20,7 | 43,5 | 57,5 | 93,9 | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

# Приложение № 2

# к муниципальной программе

# города Боготола «Развитие

# транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

# (тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | СР | ВР |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | Х | Х | 0700000000 | Х | 43 551,6 |  | 39 640,7 |  | 39 670,7 |  | 122 863,0 |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Боготола | 117 | Х |  | Х | 43 549,4 |  | 39 638,5 |  | 39 668,5 |  | 122 856,4 |
|  |  |  | Управление образования г.Боготола | 079 | Х |  | Х | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 6,6 |
| 2 | Подпрограмма 1 | # Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования | Администрация г.Боготола | 117 | Х | 0710000000 | Х |  | 26 000,5 |  | 22 489,6 |  | 22 519,6 | 71 009,7 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | # Пассажирские перевозки | Администрация г.Боготола | 117 | Х | 0720000000 | Х |  | 14 406,6 |  | 14 406,6 |  | 14 406,6 | 43 219,8 |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | # Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» | Всего | Х | Х | 0730000000 | Х |  | 3 144,5 |  | 2 744,5 |  | 2 744,5 | 8 633,5 |  |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Боготола | 117 | Х |  | Х |  | 3 142,3 |  | 2 742,3 |  | 2 742,3 | 8 626,9 |  |
|  |  |  | Управление образования г.Боготола | 079 | Х |  | Х |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 | 6,6 |  |

# Приложение № 3

# к муниципальной программе

# города Боготола «Развитие

# транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 43 551,6 | 39 640,7 | 39 670,7 | 122 863,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 43 551,6 | 39 640,7 | 39 670,7 | 122 863,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования | всего | 26 000,5 | 22 489,6 | 22 519,6 | 71 009,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 26 000,5 | 22 489,6 | 22 519,6 | 71 009,7 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Пассажирские перевозки | всего | 14 406,6 | 14 406,6 | 14 406,6 | 43 219,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 14 406,6 | 14 406,6 | 14 406,6 | 43 219,8 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» | всего | 3 144,5 | 2 744,5 | 2 744,5 | 8 633,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 3 144,5 | 2 744,5 | 2 744,5 | 8 633,5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Боготола «Развитие

транспортной системы»

ПОДПРОГРАММА 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» (далее - подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола |
| Цель подпрограммы | - поддержание эксплуатационно- технического состояния автомобильных дорог города Боготола |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола; - осуществления постановки на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформления правоустанавливающих документов; - обеспечение осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Показатели результативности подпрограммы | - доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте к 2026 году составит 44,5 %; - количество изготовленных технических паспортов УДС к 2026 году составит 0 ед. - протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети города Боготола за период 2023-2026 годов не менее 0,7 км ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| ## Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 71 009,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 26 000,5 тыс. рублей; 2025 год - 22 489,6 тыс. рублей; 2026 год - 22 519,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств: - местного бюджета - 71 009,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 26 000,5 тыс. рублей; 2025 год - 22 489,6 тыс. рублей; 2026 год - 22 519,6 тыс. рублей. |

### 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Запланированы следующие мероприятия подпрограммы:

1. текущий ремонт уличной дорожной сети и тротуаров.

2. техническая инвентаризация улично-дорожной сети с выдачей технических паспортов.

3. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов.

4. выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции улично-дорожной сети в г. Боготоле.

5. проведение лабораторных работ по испытанию образцов асфальтобетонной смеси и асфальтобетона.

6. исполнение административных правонарушении в области дорожного движения.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- произвести обследование и оценку состояния автомобильных дорог, получить достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог в 100% объеме.

- улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта и восстановление технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям: количество отремонтированных участков дорог в 2023 году – 1,66 км., в 2024 году –  0,7 км., в 2025 году – 0,7 км., в 2026 году – 0,7 км.

- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое развитие города Боготола, так как наличие современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта является важным стратегическим показателем города.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 1.

### 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола, получателем бюджетных средств МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.

Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.

Кроме того, на реализацию долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2014-2024 годы предусмотрено долевое участие в финансировании мероприятий в размере не менее 1% от суммы выделенной субсидии.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Решением сессии Боготольского городского Совета депутатов  от 01.10.2013 № 16-247 «О создании муниципального дорожного фонда города Боготола», в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.09.2018  № 505-п  «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края  «Развитие транспортной системы» осуществляется реализация и контроль мероприятий подпрограммы.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация города и МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола несут ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 1

«Обеспечение сохранности и модернизация

автомобильных дорог на территории

муниципального образования»

Перечень

# и значения показателей результативности подпрограммы

| # № # п/п | # Цель, показатели результативности | # Единица измерения | # Вес показателя | # Источник информации | # Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| # Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Поддержание эксплуатационно- технического состояния автомобильных дорог города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Задача 1: Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | Показатель результативности 1 доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте | % | 0,2 | # Ведомственная отчетность | 45,1 | 44,8 | 44,7 | 44,6 |
| # 2 | Задача 2: Осуществление постановки на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформления правоустанавливающих документов |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | Показатель результативности 2 количество изготовленных технических паспортов УДС | ед. | 0,2 | # Ведомственная отчетность | 5 | 0 | 0 | 0 |
| # 3 | Задача 3: Обеспечение осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1 | Показатель результативности 3 протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети г. Боготола; | км. | 0,2 | # Ведомственная отчетность | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 1

«Обеспечение сохранности и модернизация

автомобильных дорог на территории

# муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

# (тыс. рублей)

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: поддержание эксплуатационно- технического состояния автомобильных дорог города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1 Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда города Боготола | Администрация города Боготола | 117 | 0503 | 0710064210 | 244 | 404,3 | 317,2 | 317,2 | 1 038,7 | Устранение дефектов, деформации дорожной одежды автомобильной дороги, поддержание эксплуатационно-технических характеристик |
| 3 | Мероприятие 4 Строительство и ремонт тротуаров в городе Боготоле | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064230 | 244 | 2 816,9 | 0,0 | 0,0 | 2 816,9 |  |
| 4 | Мероприятие 5 Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции улично-дорожной сети в городе Боготоле | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 07100S5090 07100S3950 | 244 | 42,0 | 42,1 | 42,1 | 126,2 | Устранение дефектов, деформации дорожной одежды автомобильной дороги, поддержание эксплуатационно-технических характеристик |
| 5 | Мероприятие 6 Проведение лабораторных работ по испытанию образцов асфальтобетонной смеси и асфальтобетона | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064270 | 244 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |  |
| 6 | Задача 2: Осуществление постановки на кадастровый учет объектов имущества улично-дорожной сети города Боготола и оформление правоустанавливающих документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2 Техническая инвентаризация улично-дорожной сети с выдачей технических паспортов | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064220 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Инвентаризация УДС с выдачей технических паспортов |
| 8 | Задача 3: обеспечение осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда города Боготола | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064260 | 244 | 22 642,3 | 22 085,3 | 22 115,3 | 66 842,9 | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 10 | Мероприятие 7 Исполнение административных правонарушений в области дорожного движения | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0710064280 | 853 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 11 | ИТОГО |  |  |  |  |  | 26 000,5 | 22 489,6 | 22 519,6 | 71 009,7 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

города Боготола «Развитие

транспортной системы»

ПОДПРОГРАММА 2

«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Пассажирские перевозки» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования) |
| Цель подпрограммы | - обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле. |
| Задача подпрограммы | - обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, а также обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам к 2026 году составит 710 тыс. чел. - количество рейсов по действующим маршрутам в 2026 году составит 34269 рейсов. |
| ## Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| ## Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 43 219,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 14 406,6 тыс. рублей; - год - 14 406,6 тыс. рублей; 2026 год - 14 406,6 тыс. рублей. В том числе за счет средств: - местного бюджета - 43 219,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 14 406,6 тыс. рублей; 2025 год - 14 406,6 тыс. рублей; 2026 год - 14 406,6 тыс. рублей. - краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Решение поставленной задачи запланировано путем реализации мероприятия -  предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков за счет средств бюджета.

Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-  обеспечить бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта;

- сохранить сеть маршрутов автомобильного транспорта в границах города.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 2.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителями подпрограммы, в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителями подпрограммы, заключается в реализации следующих организационных, экономических, правовых механизмов:

Мероприятие осуществляется на основании порядка, установленного постановлением администрацией города Боготола от 08.02.2019 № 0134-п «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих врезультате небольшой интенсивности пассажиропотоков».

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансовый год в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Администрацией города ежегодно утверждается Программа пассажирских перевозок, субсидируемых из местного бюджета и нормативы субсидирования в целях предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 2

«Пассажирские перевозки»

Перечень

# и значения показателей результативности подпрограммы

| # № # п/п | # Цель, показатели результативности | # Единица измерения | # Вес показателя | # Источник информации | # Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| # Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Цель: Обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Задача: Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, а также обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Показатель результативности 1 Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам | тыс. чел. | 0,1 | # Ведомственная отчетность | 706,1 | 708 | 710 | 710 |
| # 4 | Показатель результативности 2 Количество рейсов по действующим маршрутам | рейс | 0,1 | # Ведомственная отчетность | 34269 | 34269 | 34370 | 34269 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 2

# «Пассажирские перевозки»

# Перечень

# мероприятий подпрограммы

# (тыс. рублей)

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, а также обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков | Администрация города Боготола | 117 | 0408 | 0720064410 | 811 | 14 406,6 | 14 406,6 | 14 406,6 | 43 219,8 | Количество перевезенных пассажиров не менее 700 тыс. человек в год. |
| 5 | Мероприятие № 2 Исполнение обязательств по контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Администрация города Боготола | 117 | 0408 | 0720064420 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | ИТОГО |  |  |  |  |  | 14 406,6 | 14 406,6 | 14 406,6 | 43 219,8 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

города Боготола «Развитие

транспортной системы»

ПОДПРОГРАММА 3

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ –

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ПЕШЕХОД, АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОЖНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ГОРОДЕ БОГОТОЛЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола МКУ «Управление образования г. Боготола» |
| Цель подпрограммы | - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола; - формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП; |
| Задачи Подпрограммы | 1.внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств; 2.выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города; 3.совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 4.создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов. |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество дорожно-транспортных происшествий за период 2023-2026 годов составит не более 2 единиц ежегодно. - количество обустроенных объектов для безопасного движения транспорта пешеходов за период 2023-2026 годов составит не менее 1 единицы ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| ## Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 8 633,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 3 144,5 тыс. рублей; 2025 год - 2 744,5 тыс. рублей; 2026 год - 2 744 ,5 тыс. рублей. В том числе за счет средств: - местного бюджета - 8 633,5тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 3 144,5 тыс. рублей; 2025 год - 2 744,5 тыс. рублей; 2026 год - 2 744,5 тыс. рублей. |

### 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Настоящая подпрограмма предполагает развитие важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения. В плане мероприятий определен круг задач, предусмотрены направления деятельности, соответствующие высоким темпам развития автомобилизации в городе Боготоле.

Перечень нормативно-правовых актов, применяемых при реализации всех мероприятий подпрограммы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013              № 510-п «Об утверждении государственной Программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 121-ст);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Решение поставленных задач запланировано путем реализации мероприятий подпрограммы:

1. содержания элементов обустройства автомобильных дорог.

2. содержания тротуарной сети в городе Боготоле.

3. реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

4. содержания и обслуживания остановочных павильонов.

5. мониторинг дорожного движения

Использование программно-целевого метода с определением адресной привязки, конкретных мероприятий и сроков исполнения позволит существенно повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Профилактической целью подпрограммы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в два направления:

1. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения.

2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

От реализации программных мероприятий ожидается положительный эффект. Обустройство одного пешеходного перехода, полностью отвечающего требованиям, требует больших финансовых затрат, связанных с дороговизной дорожных знаков, тем более, когда пешеходный переход расположен около школьной территории и включает в себя большое количество дорожных знаков и иные технические средства, тротуары. Планируется обустроить пешеходные переходы перед детским дошкольным учреждением, социально-значимыми объектами. В большинстве приведённых случаев так же необходимо строительство тротуаров. Введенные изменения в ГОСТы требуют значительных временных и финансовых затрат.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 3.

### 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола, получателем бюджетных средств МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола, общеобразовательные учреждения города Боготола.

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета. При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные источники.

Расходование средств Субсидии осуществляется муниципальным образованием на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, по следующим направлениям:

- замена и установка дорожно-знаковой информации;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;

- установка пешеходного ограждения;

- устройство искусственных неровностей;

- установка искусственного освещения на пешеходных переходах;

- установка и замена светофорных объектов;

- обустройство парковочных мест.

Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.

Основной целью профилактического направления подпрограммы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение транспортной дисциплины водителей транспортных средств.

В рамках направления предусматривается осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, с использованием средств массовой информации, методам оказания первой доврачебной помощи и правовым вопросам дорожного движения, выступления руководителей и специалистов с разъяснением состояния и государственных мер по БДД.

Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению ПДД, которые будут скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных органов и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения.

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения.

Особое внимание в подпрограмме уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения

Подпрограмма позволит скоординировать деятельность отделения МВД ГИБДД «Боготольский», других правоохранительных органов, администрации муниципального образования города Боготола, других заинтересованных организаций в профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшении тяжести последствий при их совершении.

Согласно статье 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения, в том числе и вопросы безопасности дорожного движения. Реализация комплексной подпрограммы обеспечения БДД на территории муниципального образования города Боготола поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников дорожного движения.

Реализация подпрограммы позволит оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка и общественной безопасности. В частности, позволит оперативно воздействовать на обстановку с аварийностью в городе, то есть снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм собственности.

Меры, предусмотренные подпрограммой, являются основой для создания в современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности в городе. Качественное решение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения невозможно без поддержки администрации и Совета народных депутатов муниципального образования города Боготола, других заинтересованных организаций и предприятий.

Основной результат осуществления подпрограммы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе. В результате реализации подпрограммы ожидается дальнейшее снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП, обеспечение безопасности пешеходов, в т.ч. учащихся детских образовательных учреждений, отсутствие аварийности с участием детей, совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.

Приложение № 1

# к паспорту подпрограммы 3

# «Безопасность дорожного движения –

# законопослушный пешеход, адресный

# перечень обустройства пешеходных

# переходов в городе Боготоле»

# Перечень

# и значения показателей результативности подпрограммы № 3

| # № # п/п | # Цель, показатели результативности | # Единица измерения | # Вес # показателя | # Источник информации | # Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| # Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола; |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Задачи 1,2: внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств; выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | Показатель результативности 1 Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0,1 | # Ведомственная отчетность | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  | Цель 2: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Задачи:3,4: совершенствование организации транспорта и пешеходов; создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.2 | Показатель результативности 2 Количество обустроенных объектов для безопасного движения транспорта пешеходов | ед. | 0,1 | # Ведомственная отчетность | 2 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

# к паспорту подпрограммы 3

# «Безопасность дорожного движения –

# законопослушный пешеход, адресный

# перечень обустройства пешеходных

# переходов в городе Боготоле»

# ПЕРЕЧЕНЬ

# мероприятий подпрограммы

# (тыс. рублей)

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС, ПБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения – законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: внедрение современных технических средств организации дорожного движения, оптимизация маршрутов движения транспортных средств; Задача 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Устройство и обслуживание элементов обустройства автомобильных дорог | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0730064610 | 244 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 3 797,7 | Нанесение разметки «пешеходный переход» - 21 Нанесение разметки «искусственная неровность» - 15 Горизонтальная разметка автомобильной дороги – 17 участков Пешеходное ограждение – 11 секций по 2 метра Светофорные объекты –2 Замена и установка знаков – 28 шт. |
|  | Цель 2: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи 3,4: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Содержание тротуарной сети в г. Боготоле | Администрация города Боготола | 117 | 0503 | 0730064650 | 244 | 1 303,1 | 1 303,1 | 1 303,1 | 3 909,3 | Беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города, обеспечение видимости и устранения помех при движении транспортных средств и пешеходов 21667,6 м2 |
|  | Задача 2: выявление и профилактика аварийных участков на дорогах города, Задача 4: создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, школьных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 073R310601 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение безопасности пешеходов, вблизи общеобразовательных учреждений Установка светофорных объектов 8 шт. вблизи пешеходных переходов Установка знаковой информации 24 шт, обустройство лежачего полицейского 3 шт., ограждение 115м. |
|  |  |  | 117 | 0409 | 073R374270 | 244 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 74,1 |  |
|  |  | Управление образования | 079 | 0702 | 073R373980 | 244 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,6 |  |
|  | Задача 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Установка, содержание и обслуживание остановочных павильонов | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0730064670 | 244 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 445,8 | Поддержание эксплуатационных характеристик остановочных павильонов, соответствие требованиям ОСТ-218.1.002 Замена проф. Листа на стенках остановочных павильонов 3 шт. |
|  | Мероприятие5 Мониторинг дорожного движения | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 0730064660 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | Для формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения. Количество проведенных мониторингов – 1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 144,5 | 2 744,5 | 2 744,5 | 8 633,5 |  |

Таблица 1

Потребность установки технических средств регулирования дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, адаптированных к местным условиям

| Адрес общеобразовательного учреждения | Наименование образовательного учреждения | Тип покрытия проезжей части (Асфальтобетон; Переходный; Грунтовый) | ПОТРЕБНОСТЬ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВБЛИЗИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дорожных знаков 1.23 на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (шт.) | Дорожных знаков 1.22 на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (шт.) | Дорожных знаков (таблички) 8.2.1 (шт.) | Искусственных неровностей (шт.) | Дорожных знаков 1.17 | Дорожных знаков 5.20 | Дорожных знаков 3.24 | Светофора типа Т.7 (шт.) | Пешеходных ограждений* (в необходимых местах) (п.м.) |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| ул. Сибирская 34 «Б» | МБДОУ №7 | Асфальтобетон | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 60* | ## * - указана приблизительная протяженность ограждения |
| ул. Школьная №75 «А» | МБДОУ №8 | Асфальтобетон | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 55* | ## * - указана приблизительная протяженность ограждения |
| ул. Ефремова №2 «А» | МБДОУ №9 | Асфальтобетон | - | 2 | - | - | - | - |  | - | - | Установка светофора типа Т7 по ул. Ефремова |
| ул. Северная 9 | МБОУ СОШ № 2 | Асфальтобетон | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | Установка ИН по ул. Северная |
| ул. Куйбышева 43 | МБОУ СОШ № 3 | Асфальтобетон | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ул. Урицкого 8А | МБОУ СОШ № 5 | Асфальтобетон | - | 2 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| ул. Школьная №70 | МБОУ СОШ №4 | Асфальтобетон | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ул. Промышленная №6 «А» | - | Асфальтобетон | - | 2 | - | - | - | - |  | - |  | ## * - перенос искусственной неровности |
| ул. Ефремова 4 «А» | МБОУ СОШ №6 | Асфальтобетон | - |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20* | ## * - указана приблизительная протяженность ограждения |
| Итого |  |  | - | 16 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 115 |  |

## * - указана приблизительная протяженность ограждения

## Таблица 2.

## Перечень пешеходных переходов на территории города.

| № п/п | Общее количество пешеходных переходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение пешеходного перехода | В том числе вблизи общеобразовательных организаций |
| 1 | ул. Кирова, вблизи д. №84 | - |
| 2 | ул. Кирова, вблизи д. №16 | МБОУ СОШ №4 |
| 3 | ул. Кирова, вблизи д. №14 | - |
| 4 | ул. 40 лет Октября, вблизи д. №4 | - |
| 5 | ул. 40 лет Октября, вблизи д. №7 | - |
| 6 | ул. 40 лет Октября, вблизи д. №27 | МБОУ СОШ №3, МБДОУ №10 |
| 7 | ул. Урицкого, вблизи д. № 8 А | МБОУ СОШ №5 |
| 8 | Ул. Деповская, вблизи д. №34 | - |
| 9 | ул. Деповская, вблизи д. №16 | - |
| 10 | ул. Деповская, вблизи д. №31 А | - |
| 11 | ул. Сибирская, вблизи д. №7 | - |
| 12 | ул. Сибирская, вблизи д. №32 | МБДОУ №7 |
| 13 | ул. Школьная, вблизи д. 75 А | МБДОУ №8 |
| 14 | ул. Школьная, вблизи д. 70 | МБОУ СОШ №4 |
| 15 | ул. Школьная, вблизи д. 72 | - |
| 16 | ул. Советская, вблизи д. 60 А | МБОУ СОШ №4 |
| 17 | ул. Советская, вблизи д. 13 |  |
| 18 | ул. Комсомольская, вблизи д. 16 | МБОУ СОШ №3, МБДОУ №7 |
| 19 | ул. Иркутская, вблизи д. 11 | МБОУ СОШ №2 |
| 20 | ул. Ефремова, вблизи д. №3 | МБДОУ №9 |
| 21 | ул. Кирова, вблизи л. №131 | - |
| 22 | Ул. Ефремова д.4 А | МБОУ СОШ № 6 |

## Таблица 3

## Перечень мероприятий

## «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Сроки исполнения | ## Ответственный исполнитель | ## Объем финансовых средств (тыс. руб.) | ## Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Проведение акций во время декады «Дорожной безопасности»: «Засветись» (пропаганда использования участниками дорожного движения светоотражающих элементов); «Зебра», «Пешеход на переход» (закрепление основных правил пешехода); «Автокресло - детям!» (популяризация использования детских удерживающих устройств, повышение ответственности родителей за жизнь ребенка); ## «Безопасная дорога в школу» (закрепление навыков движения по маршруту дом-школа-дом); ## «Шлем – всему голова» (популяризация использования средств индивидуальной защиты); ## «Застегнись», «Притормози», «Безопасный путь в школу» | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ## ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 1.2 | ## Организация муниципальных конкурсов: «Безопасное колесо», «Слет ЮИД», «Знатоки дорожных правил» | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 1.3 | ## Участие в краевом конкурсе: «Школа безопасности», «Безопасное колесо» | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 1.4 | ## Обучение ПДД обучающихся ОО города на базе класса-комплекта в МБОУ ДОД ДДТ | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; | ## - | ## - |
| ## 1.5 | ## Проведение в ОО мероприятий по профилактике ДТП (конкурсы, беседы, викторины, ролевые игры) | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 1.6 | ## Популяризация световозвращающих элементов | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
|  | ## Итого по разделу (тыс. руб.) |  |  | ## 0,0 |  |
| - Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 | ## Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния обустройства техническими средствами пешеходных переходов на маршрутах движения учащихся на начало нового учебного года | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготол; ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 2.2 | ## Проведение комиссионного обследования дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, железнодорожных переездах на территории города Боготола | ## 2018-2026 гг. (2 раза в год) | ## МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготол; ## ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский»; ## Боготольскаядистанцияпути ПЧ-1 | ## - | ## - |
|  | ## Итого по разделу (тыс. руб.) |  |  | ## 0,0 |  |
| - Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| ## 3.1 | ## Распространение видеороликов по безопасности дорожного движения в школах и ДОУ | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 3.2 | ## Изготовление и распространение листовок по БДД для детей в ходе проведения различных акций по БДД. | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 3.3 | ## Обновление уголков безопасности дорожного движения в ОО, паспортов безопасности ОО. | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
| ## 3.4 | ## Освещение профилактических мероприятий в СМИ: вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, организация и проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения. | ## 2018-2026 гг. (ежегодно) | ## МКУ «Управление образования города Боготола»; ОГИБДД отдела МВД России «Боготольский» | ## - | ## - |
|  | ## Итого по разделу (тыс. руб.) |  |  | ## 0,0 |  |