АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » ___11___2025   г.        г. Боготол                             № 0821-п

Об утверждении муниципальной программы Боготольского муниципального округа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 15.08.2025 № 0685-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского муниципального округа Красноярского края, их формирования и реализации»», руководствуясь решением   Боготольского  окружного  Совета депутатов от 05.11.2025 № 2-27 «Об отдельных вопросах правопреемства Администрации Боготольского муниципального округа», п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Боготольского муниципального округа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotol-okrug.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2026 но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава  Боготольского

муниципального округа                                                                   А.В. Байков

Макарова Татьяна Викторовна

Кульша Ольга Николаевна

2-49-38

5 экз.

Приложение

к постановлению администрации города Боготола

от «_07_» _11_ 2025 г. № 0821-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА;

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ; БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

г. Боготол, 2025 г.

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Боготольского муниципального округа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности;

благоустройство территории Боготольского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановлением администрации города Боготола от 15.08.2025 № 0685-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского муниципального округа Красноярского края, их формирования и реализации»: распоряжение администрации города Боготола от 15.08.2025 № 550-р (в ред. от 16.10.2025 № 773-р) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола; Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района; Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола; МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» Боготольскгого района; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Тюхтетского муниципального округа; МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»; 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа»; 3. «Благоустройство территорий Боготольского муниципального округа»; 4. Формирование современной среды Боготольского муниципального округа»; 5. «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и прочие мероприятия». |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Боготольского муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 3. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и муниципального имущества; 2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Боготольского муниципального округа; 3. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству территории округа; 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального округа; 5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Боготольского муниципального округа; 6. Обеспечение реализации программы, направленные на повышение уровня комфортности проживания населения округа. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2038 годы |
| ## Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля инженерных сетей, нуждающихся в замене к 2028 году, составит 26 %; - доля протяженности освященных частей улиц к 2028 году составит 66,55% - доля многоквартирных домов с общедомовыми приборами учета к 2028 году составит 70% - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального округа к 2028 году составит 39 %; - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального округа к 2028 году составит 56%; Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении №1 к программе |
| ## Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования государственной программы в 2026-2028 годах за счет всех источников финансирования составит 489 295,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 213 378,1 тыс. рублей; 2027 год - 140 436,8 тыс. рублей 2028 год - 135 480,2 тыс. рублей в том числе за счет средств: - федерального бюджета 14 170,3 тыс. рублей в том числе по годам: 2026 год - 8 400,9 тыс. рублей; 2027 год - 5 089,9 тыс. рублей 2028 год - 679,5 тыс. рублей - краевого бюджета 137 531,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 46 625,4 тыс. рублей 2027 год - 45 793,0 тыс. рублей 2028 год - 45 113,5 тыс. рублей - местного бюджета 337 592,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 158 351,8 тыс. рублей 2027 год - 89 553,9 тыс. рублей 2028 год - 89 687,2 тыс. рублей - средства заинтересованных лиц - тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей 2028 год - 0,0 тыс. рублей |

## 2. Характеристика текущего состояния

## сферы жилищно-коммунального хозяйства

## социально-экономического развития

## Боготольского муниципального округа.

## Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Боготольского муниципального округа, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

## Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры.

## Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Боготольского муниципального округа, являются:

## - высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе коммуникаций водоснабжения 47%-55%, водоотведения 73 %, объектов теплоснабжения 23%-58% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

## - высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 9%-50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

## - высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия, нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

## На территории Боготольского муниципального округа за 2024 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

## холодная вода - 649,8 тыс. м3;

## горячая вода - 21,48 тыс. м3;

## водоотведение - 458,06 тыс. м3;

## тепловая энергия - 158,16 тыс. Гкал;

## электрическая энергия - 41650,3 тыс. кВат/час;

## утилизация бытовых отходов - 649,2 м3;

## сжиженный газ - 29,5 тыс. м3.

## Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

## Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

## Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

## В силу ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги исполнители коммунальных услуг не имеют возможности без государственной поддержки осуществлять в полном объеме расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов, что приводит к убыткам исполнителей коммунальных услуг.

## Наличие в муниципальной программе мероприятий, направленных на компенсацию недополученных доходов исполнителей коммунальных услуг и ресурсоснабжающих организаций, позволяет минимизировать риски по увеличению доли убыточных исполнителей коммунальных услуг. Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации следующих мероприятий:

## - государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

## - разработка схем водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

## - обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности жилищно-коммунальной инфраструктуры;

## - обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

## - формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

## - обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

## - контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

## 2.1. Теплоснабжение

На территории Боготольского муниципального округа на 01.01.2025 система теплоснабжения представлена 45 теплоисточниками. Из 45 котельных, 33 котельных, работающих на твердом топливе, 1 котельная, работающая на жидком топливе, 11 - электрокотельных.  суммарной мощностью 173,8 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), составляет 35,673 км, в том числе ветхих- 5,72 км.

При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами - высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Модернизация системы теплоснабжения позволит в лучшую сторону изменить параметры теплоносителя и порядок расчетов за тепловую энергию (удешевить единицу тепловой энергии). Большинство источников тепловой энергии в настоящее время не обеспечены приборами учета количества выработанной тепловой энергии, при отсутствии приборов учета количество выработанной тепловой энергии определяется по мощности (производительности) оборудования и времени его работы. Наличие ветхих сетей теплоснабжения также приводит к дополнительным финансовым затратам. Замена существующих изношенных сетей должна происходить с учетом применения материалов новых технологий, что помимо увеличения уровня надежности позволит уменьшить потери тепловых ресурсов.

В связи со значительным износом оборудования теплоснабжения наблюдается устойчивый рост тарифов на тепловую энергию. Увеличение стоимости энергоресурсов требует более эффективного их использования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Для повышения эффективности систем теплоснабжения округа планируется реализация следующих мероприятий:

Модернизация основных источников: поэтапная замена 4 котельных на современные модульные котельные с улучшенными техническими характеристиками.

## 2.2. Водоснабжение, водоотведение

На территории Боготольского муниципального округа существует несколько источников водоснабжения:

- поверхностный водоисточник - река Чулым, обеспечивающий централизованным водоснабжением 13,3 тыс. человек. Водозаборные сооружения построены в 1903 году. В настоящее время в реке функционируют три русловых оголовка. Износ водоприемных колодцев, занос песка в оголовки, колодцы, самотечные трубы - основные проблемы, ограничивающие показатели производительности, надежности и экономичности работы водозаборных сооружений.

На насосно-фильтровальной станции производится водоподготовка и обеззараживание воды гипохлоритом натрия перед подачей в распределительную сеть в соответствии с требованиями                              СанПиН 2.1.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».  Основные проблемы, ограничивающие показатели качества очищаемой воды - отсутствие станции оборотного водоснабжения, необходимость полной замены фильтрующего слоя на фильтрах.

- 67 действующих артезианских скважин с водонапорными башнями. Из действующих скважин только на 16-х скважинах установлены водоочистные комплексы. Год ввода в эксплуатацию водозаборов - 1959 - 2023 гг.

## Протяженность водопроводных сетей в Боготольском муниципальном округе составляет 170,04 км., из них ветхих 20,14 км. Диаметр от 50 до 110 мм, материал трубопроводов - сталь, чугун, полиэтилен. Способ прокладки - подземный, частично в каналах теплотрасс.

## На водопроводных сетях поселений установлены уличные водоразборные колонки. Замена колонок не производилась более 30 лет из-за отсутствия финансирования. Частые поломки колонок приводят к прекращению водоснабжения населения и непроизводительным потерям в сети.

- частные нецентрализованные водоисточники (трубчатые и шахтные колодцы, скважины). В 18 поселениях округа централизованная система водоснабжения отсутствует.

Поверхностный источник водоснабжения река Чулым также является приемником сточных вод. На территории округа действуют очистные сооружения «Северные» и «Южные». Канализационные очистные сооружения «Северные» введены в действие в 1978 году, производится очистка хозяйственно-бытовых стоков и сточной жидкости, поступающей от предприятий города, производительность очистки - 474,3 тыс. м3 год. Площадка КОС расположена в санитарно-защитной зоне города, в черте водоохраной зоны реки Улуй. Сброс сточной жидкости происходит в реку Улуй, которая является левосторонним притоком реки Чулым.

## Почти во всех сельских населенных пунктах округа отсутствует централизованная система водоотведения. В таких поселениях бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки, предприятий и учреждений, как правило, сливаются в септики (выгребные ямы), затем посредством спецавтотранспорта вывозятся в канализационные очистные сооружения «Северные».

## Проблема снабжения населения Боготольского городского округа качественной питьевой водой в достаточном объеме, экологическая безопасность окружающей среды является одной из актуальнейших проблем современности. Данная проблема имеет место в поселениях Боготольского муниципального округа. Существующая система водоснабжения не в состоянии удовлетворить растущие потребности населения и характеризуется рядом серьезных недостатков, оказывающих негативное влияние на качество предоставляемых услуг.

Решение проблем возможно только путем реконструкции и модернизации, действующих или частичным новым строительством центральных систем водоснабжения, что в конечном итоге окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и будет способствовать повышению темпов роста экономического развития города.

## 2.3. Электроснабжение

Обеспечение электрической энергией населения города Боготола осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.

Протяженность электрических сетей на территории города Боготола составляет 276,24 км, из них ветхих электрических сетей 4,95 км, что 1,8 % от общего количества километров.

Количество трансформаторных подстанций 67 единиц, установленной мощности 15,641 тыс. кВт. Собственная электрическая энергия не вырабатывается, объем полученной электрической энергии со стороны составляет 43,4 тыс. кВт/ ч.

## 2.4. Газоснабжение

## Для бытовых нужд населения города Боготола используется сжиженный углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа на территорию города осуществляется автомобильным (автоцистерны) транспортом до баз хранения.

## Система газоснабжения сжиженным газом представлена одним газонаполнительным пунктом с объемом хранения 8,5 тонны газа и   4-х групповых резервуарных установок объемом 70,2 тонны,

## Уровень газификации жилищного фонда города сжиженным газом по состоянию на 01.01.2025 составляет 16,05 %.

## Поставка газа населению осуществляется через газораспределительные установки и в газобаллонных установках.

## 2.5. Благоустройство.

## Благоустройство - это разработка и реализация комплексных мероприятий, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния общественных пространств.

## Благоустройство территории округа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах округа. Хотя в последнее время выделяются денежные средства на содержание, озеленение и благоустройство общественных пространств и кладбищ, проблема благоустройства остается острой. На территории округа недостаточно благоустроенных и эстетически оформленных мест отдыха. На сегодняшний день в округе сфера обращения с отходами недостаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Боготольского муниципального округа.

## 2.6. Формирование современной городской среды.

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программы по формированию комфортной городской среды:

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программу. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей – собственников помещений многоквартирного дома. Условием включения в программу является софинансирование собственников – не менее 2 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню, при выполнении работ на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется и не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории по дополнительному перечню.

Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, таких как, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий.

установку скамеек;

установка урн для мусора;

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство пешеходных дорожек.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественной территории по выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2028 года неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает Глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн - проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В качестве основных рисков муниципальной программы следует считать:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной и муниципальных программ, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программ и т.д.

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых бюджетных средств.

С целью минимизации влияния рисков, для достижения цели и запланированных результатов координатором Программы в процессе ее реализации предусмотрена возможность принятия следующих общих мер:

осуществление контроля качества выполнения Программы;

уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

планирование бюджетных расходов и определение приоритетов для первоочередного финансирования;

оперативное внесение изменений в Программу, корректировка целевых показателей исходя из объемов финансирования;

детальное планирование хода реализации Программы;

своевременная актуализация (корректировка) состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в жилищно-коммунальной сфере и сфере благоустройства Боготольского муниципального округа,

описание основных целей и задач программы, тенденции

социально-экономического развития жилищно-коммунальной сферы и сферы благоустройства.

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, в сфере благоустройства на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах (далее - приоритеты):

Жилищном кодексе Российской Федерации;

Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ № 600);

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2026 года»;

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Вторым приоритетом является модернизация объектов коммунального хозяйства.

В соответствии с приоритетами определены цели муниципальной программы:

1. Обеспечение населения Боготольского муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

3. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

- Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и муниципального имущества;

2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Боготольского муниципального округа;

3. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству территории округа;

4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального округа;

5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Боготольского муниципального округа;

6. Обеспечение реализации программы, направленные на повышение уровня комфортности проживания населения округа.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в жилищно-коммунальном хозяйстве, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей Боготольского муниципального округа.

В результате реализации программы к 2028 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- повышение удовлетворенности жителей Боготольского муниципального округа, уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- увеличение уровня обеспеченности населения Боготольского муниципального округа коммунальными услугами;

- снижение аварий на объектах инженерной инфраструктуры;

- повысит качество среды муниципального округа;

- улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;

- повысит привлекательность территорий Боготольского муниципального округа для населения и бизнеса;

- сформирует на территории муниципального округа новые и современные общественные территории.

Целевые показатели программы:

-  доля инженерных сетей, нуждающихся в замене к 2028 году, составит 26 %;

-   доля протяженности освященных частей улиц к 2028 году составит 66,55%

- доля многоквартирных домов с общедомовыми приборами учета к 2028 году составит 70%

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального округа к 2028 году составит 39 %;

- доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального округа к 2028 году составит 56%.

Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа».

5. Информация по подпрограммам муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

5.1. Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Цель подпрограммы:

- повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Задачи подпрограммы:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 1:

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене в 2028 году - 43,28 %;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в 2028 году - 67,15 %;

-доля объектов ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции, замене оборудования к 2028 году составит 13%;

- доля потерь холодной воды в инженерных сетях в 2028 году - 8,5 %;

- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях в период 2026 - 2028 годов составит 18,7 % ежегодно;

- объем отремонтированных водопроводных сетей в период 2026-2028 годов - 0,4 км ежегодно;

- объем отремонтированных канализационных сетей в период 2026-2028 годов - 0,2 км ежегодно;

- объем отремонтированных тепловых сетей в период 2026-2028 годов - 0,15 км ежегодно.

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 1.

Перечень мероприятий подпрограммы:

1. Капитальный ремонт, текущий ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, устройство водопроводных сетей, коммунальных объектов и установка пожарных гидрантов

2. Аварийно-восстановительные работы инженерных сетей и коммунальных объектов, проведение судебной экспертизы объема и стоимости работ.

3. Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

4. Средства на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения.

Срок реализации Подпрограммы 1: 2026 - 2028 годы.

Подпрограмма 1 приведена в приложении № 4 к Программе.

5.2. Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа»

Цель подпрограммы:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Боготольском муниципальном округе.

Задачи подпрограммы

- Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;

- Экономия потребляемой электроэнергии;

- Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 2:

1. протяженность освященных частей улиц к 2028 году составит 84,98 км.

2. доля объемов ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребленных ресурсов в 2028 году составит:

- электрической энергии - 96%;

- тепловой энергии - 95%;

- воды - 96,13 %;

3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2028 году составит:

- электрической энергии - 180,59 кВт/ч на 1 чел.;

- тепловой энергии - 0,160 Гкал на 1 кв.м;

- горячей воды - 0,620 куб. м на 1 чел. ежегодно;

- холодной воды - 1,540 куб. м на 1 чел.

4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2028 году составит:

- электрической энергии - 842,5 кВт/ч на 1 чел. ежегодно;

- тепловой энергии - 0,264 Гкал на 1 кв.м ежегодно;

- горячей воды - 32,989 куб. м на 1 чел. ежегодно;

- холодной воды - 38,164 куб. м на 1 чел. ежегодно.

Перечень мероприятий подпрограммы:

1.  Энергоснабжение и содержание линий уличного освещения

2. Расходы на мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности учреждений Боготольского муниципального округа.

Срок реализации Подпрограммы 2: 2026 - 2028 годы.

Подпрограмма 2 приведена в приложении № 5 к Программе.

5.4. Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий города»

Цель подпрограммы:

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения округа, улучшение эстетического облика муниципального округа и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Задачи подпрограммы:

1. организация, проведение работ (услуг) по благоустройству и содержанию территорий муниципального округа;

2. исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков, погибших при защите Отечества.

3. ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории округа;

4. обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа.

5. мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 4:

- количество общественных территорий, МАФ и зон отдыха, которые находятся на содержании муниципального округа к 2028 году достигнут 35 шт.;

- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории округа к 2028 составит не менее 164 ед.;

- объем ТКО вывезенных с территорий кладбищ за период 2026-2028 годов составит не менее 774 м3 ежегодно;

- объем вывезенных не санкционированно-размещенных твердых бытовых отходов в период 2026-2028 годов составит не менее 4502,6 м3 ежегодно;

- обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа ежегодно в период 2026-2028 годов составит не менее 21 шт.;

-   приобретено контейнерное оборудование - к 2028 составит 75 шт.

- проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среды в период 2026-2028 годов составит не менее 1 раза ежегодно.

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 3.

Перечень мероприятий:

-  содержание общественных пространств и малых архитектурных форм, демонтаж временных объектов на территории Боготольского муниципального округа;

-  озеленение территории Боготольского муниципального округа;

- содержание вертолетной площадки;

-  содержание и благоустройство кладбищ;

- исполнение решений суда по благоустройству территории Боготольского муниципального округа;

- осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13.06.2013 года № 4-1402);

- расходы на благоустройство сельских населенных пунктов;

- вывоз отходов с несанкционированных свалок и после проведения субботников;

- проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, в соответствии с действующим законодательством;

- обустройство мест (площадок) накопления и (или) приобретение контейнерного оборудования;

- ликвидация несанкционированных свалок.

Срок реализации Подпрограммы 3: 2026 - 2028 годы.

Подпрограмма 3 приведена в приложении № 6 к Программе.

5.5. Подпрограмма 5. «Формирование современной среды Боготольского муниципального округа»

Цель подпрограммы:

Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. Повысить уровень благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа.

## Задачи подпрограммы:

- обеспечение формирования единого облика Боготольского муниципального округа;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Боготольского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Боготольского муниципального округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории Боготольского муниципального округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Боготольского муниципального округа.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 4:

- общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании в рамках программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" к 2028 году составит 36 ед.;

- количество человек, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования к 2028 году составит 4,07 тыс. чел.;

- общее количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в рамках программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды» к 2028 году составит 11 ед.;

- доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общей площади таких территорий города Боготола к 2028 году составит 79%.

Общее количество завершенных работ по благоустройству территорий муниципального образования к 2028 году составит 47 ед.

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 4

Перечень мероприятий подпрограммы:

1. Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территории Боготольского муниципального округа и благоустройство дворовой территории.

2. Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды.

3. Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц.

Срок реализации Подпрограммы 6: 2026 - 2028 годы.

Подпрограмма 5 приведена в приложении № 7 к Программе.

5.6. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы:

## - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,

## Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- своевременное предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань;

- предоставлении временных мер поддержки населения в виде компенсации части платы граждан за коммунальные услуги.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 5:

- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе не менее 100% ежегодно;

- количество граждан, получивших адресную материальную помощь при посещении бань в период 2026-2028 годов не менее 202 чел. ежегодно;

- количество помывок при посещении бань в период 2026-2028 годов - 4252 ед. ежегодно;

- количество обращений за предоставлением адресной материальной помощи при посещении бань в период 2026-2028 годов - 896 ед. ежегодно;

- предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в год 3,9% ежегодно.

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 5

Перечень мероприятий подпрограммы:

1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

2. Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством;

3. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

Срок реализации Подпрограммы 6: 2026 - 2028 годы.

Подпрограмма 5 приведена в приложении № 9 к Программе.

## 6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

## Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Боготольского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, Программой не предусматривается.

## 7. Информация о ресурсном обеспечении программы

## Информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа».

## Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении № 3 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа».

8. Перечень нормативных правовых актов,

которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограмм

Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели и конечных результатов настоящей Программы, определены в следующих правовых актах:

# Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Генеральный план: утвержден решением Боготольского городского Совета депутатов от 21.02.2011 № В-101(изм. от 08.07.2014 № 19-276, от 27.09.2016 № 5-50, лт 18.11.2021 № 5-76);

# Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края»;

Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

# Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы»;

# Постановление администрации города Боготола № 0854-п от 29.07.2024 года «О проведении голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Боготола Красноярского края, подлежащих благоустройству в 2025 году с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

Постановление администрации города Боготола № 1047-п от 20.07.2021 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории города Боготола»;

Постановление администрации города Боготола от 03.12.2018                  № 1545-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки при посещении бань»;

# Постановление администрации города Боготола от 28.07.2017                     № 0958-п «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды» (в ред. Постановление №1339-п от 13.11.24);

# Постановление администрации города Боготола от 07.07.2022                    № 0804-п «Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения и оценки предложений (заявок) для благоустройства в 2023 году дворовой территории, а также включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

Постановления администрации города Боготола от 30.11.2022                    № 1497-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы»;

Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии;

# Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

# Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013            № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды»;

# Постановление Правительства Красноярского края от 18.07.2017                № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении правил предоставления государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;

# Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановления правительства Красноярского края от 31.12.2019              № 793-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив»;

Правила землепользования: утверждены решением Боготольского городского Совета депутатов от 20.12.2011 № 8-153. (изм. от 19.01.2017 № 7-62, от 07.11.2019 № 18-233, от 24.01.2023 № 10-171);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.10.2019 №627/пр «О ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации»»;

# Распоряжение администрации города Боготола от 21.03.2025                 № 129-р «Об утверждении состава общественной комиссии по развитию городской среды» (в ред. Распоряжение от 15.10.2020 № 383-р);

Решение Боготольского городского Совета депутатов от 26.06.2018 № 12-152 «Об утверждении положения об организации семейных (родовых) захоронений на кладбищах города Боготола»;

Решение Боготольского городского Совета депутатов от 08.06.2021 № 3-45 «Об инициативных проектах»;

Решение Боготольского городского Совета депутатов от 08.06.2021 № 3-46 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории городского округа города Боготол»;

Решение Боготольского городского Совета депутатов от 08.06.2021 № 3-44 «Об утверждении порядка назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории, части территории городского округа города Боготол»;

Решение Боготольского городского Совета депутатов от 09.04.2024 № 14-269 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании город Боготол»;

Решение Боготольского городского Совета депутатов от 26.09.2024 № 15-299 «О проведении опроса граждан по выявлению мнения граждан о поддержке инициативных проектов на территории городского округа город Боготол Красноярского края»;

Решение Боготольского городского Совета депутатов от 29.10.2024 № 16-309 «О назначении и проведении собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории городского округа город Боготол Красноярского края»;

Решение Боготольского городского Совета депутатов № 4-54 от 08.07.2021 «Об утверждении Правил благоустройства города Боготола»;

СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2026 года»;

Устав города Боготола;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный Закон от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

9. Информация о мероприятиях программы,

реализуемых в рамках региональных и федеральных проектов.

«Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территории Боготольского муниципального округа и благоустройство дворовой территории» реализуемого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году предполагается благоустройство двух дворовых территорий по адресу г. Боготол, ул. Кирова, д. 74,               ул. Кирова, д.14 и Привокзальная площадь.

10. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация Боготольского муниципального округа, МКУ Службой «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола, Отделом архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района, Отделом жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа. Данные учреждения обеспечивают подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовят информацию о ходе реализации программы за полугодие и по итогам за год.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется одновременно в финансовое управление и отдел экономического развития в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно приложениям № 9-13 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского муниципального округа Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 15.08.2025 № 0685-п.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации города Боготола в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

## Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган города Боготола в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положением о Контрольно - счетного органа г. Боготола, утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов от 29.09.2022 № 8-143 «Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа г. Боготола», стандартом внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа города Боготола СФК 5 от 25.12.2024 № 37/01-3 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ».

# Приложение № 1

# к муниципальной программе

# Боготольского муниципального

# округа «Реформирование и

# модернизация жилищно-

# коммунального хозяйства;

# повышение энергетической

# эффективности; благоустройство

# территории Боготольского

# муниципального округа»

# ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| # № # п/п | # Цели, целевые показатели муниципальной программы | # Единица измерения | # Годы реализации муниципальной программы Боготольского муниципального округа # Красноярского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2026 | # 2027 | # 2028 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Обеспечение населения Боготольского муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; |  |  |  |  |
| # 2 | Целевой показатель 1 доля инженерных сетей нуждающихся в замене | % | 28 | 27 | 26 |
| # 3 | Цель 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |  |  |  |  |
| # 4 | Целевой показатель 2 Доля протяженности освященных частей улиц | % | 64,90 | 66,10 | 66,55 |
|  | Целевой показатель 3 доля многоквартирных домов с общедомовыми приборами учета | % | 62 | 66 | 70 |
| # 5 | Цель 3. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |
| # 6 | Целевой показатель 4 Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального округа | % | 37,7 | 38,4 | 39 |
| # 7 | Целевой показатель 5 Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального округа | % | 50 | 54 | 56 |

# Приложение № 2

к муниципальной программе города Боготола

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности;

# благоустройство территории Боготольского

# муниципального округа»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

# тыс. рублей

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | # Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» | Всего | Х | Х | 0600000000 | Х | 213 378,2 | 140 436,8 | 135 480,2 | 489 295,1 |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | Х | 0600000000 | Х | 212 878,1 | 139 936,8 | 134 980,2 | 487 795,1 |
|  |  |  | Финансовое Управление | 555 | Х | 0600000000 | Х | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | Х | Х | 0610000000 | Х | 3 812,8 | 3 497,8 | 3 497,8 | 10 808,4 |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | Х | 0610000000 | Х | 3 812,8 | 3 497,8 | 3 497,8 | 10 808,4 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа | Всего | Х | Х | 0620000000 | Х | 22 574,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 367,7 |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | Х | 0620000000 | Х | 22 574,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 367,7 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Благоустройство территорий Боготольского муниципального округа» | Всего | Х | Х | 0640000000 | Х | 24 332,6 | 8 812,4 | 8 812,4 | 41 957,5 |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | Х | 0640000000 | Х | 23 832,6 | 8 312,4 | 8 312,4 | 40 457,5 |
|  |  |  | Финансовое Управление | 555 | Х | 0640000000 | Х | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа | Всего | Х | Х | 0650000000 | Х | 9 863,3 | 6 296,9 | 867,6 | 17 027,8 |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | Х | 0650000000 | Х | 9 863,3 | 6 296,9 | 867,6 | 17 027,8 |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | Всего | Х | Х | 0660000000 | Х | 152 795,1 | 113 933,0 | 114 405,7 | 381 133,8 |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 |  | 066000000 | Х | 152 795,1 | 113 933,0 | 114 405,7 | 381 133,8 |

# Приложение № 3

к муниципальной программе города Боготола

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности;

# благоустройство территории Боготольского

# муниципального округа»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» | Всего | 213 378,1 | 140 436,8 | 135 480,2 | 489 295,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 158 351,8 | 89 553,9 | 89 687,2 | 337 592,9 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 46 625,4 | 45 793,0 | 45 113,5 | 137 531,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 8 400,9 | 5 089,9 | 679,5 | 14 170,3 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 3 812,8 | 3 497,8 | 3 497,8 | 10 808,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 3 812,8 | 3 497,8 | 3 497,8 | 10 808,4 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа | Всего | 22 574,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 367,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 22 574,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 367,7 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Благоустройство территорий Боготольского муниципального округа | Всего | 24 332,6 | 8 812,4 | 8 812,4 | 41 957,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 22 101,5 | 7 308,9 | 7 308,9 | 36 719,3 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 2 231,1 | 1 503,5 | 1 503,5 | 5 238,1 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа | Всего | 9 863,3 | 6 296,9 | 867,6 | 17 027,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 529,0 | 378,4 | 39,0 | 946,4 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 933,4 | 828,6 | 149,1 | 1 911,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 8 400,9 | 5 089,9 | 679,5 | 14 170,3 |
| 6 | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Всего | 152 795,1 | 113 933,0 | 114 405,7 | 381 133,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 43 460,9 | 43 460,9 | 43 460,9 | 130 382,7 |
|  |  |  | Бюджет города | 109 334,2 | 70 472,1 | 70 944,8 | 250 751,1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности;

благоустройство территории Боготольского

муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 1

«МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | - повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| Задачи подпрограммы | - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях; - обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса. |
| Показатели результативности подпрограммы | - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене в 2028 году - 43,28 %; - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в 2028 году - 67,15 %; -доля объектов ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции, замене оборудования к 2028 году составит 13%; - доля потерь холодной воды в инженерных сетях в 2028 году - 8,5 %; - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях в период 2026-2028 годов составит 18,7 % ежегодно; - объем отремонтированных водопроводных сетей в период 2026-2028 годов - 0,4 км ежегодно; - объем отремонтированных канализационных сетей в период 2026-2028 годов - 0,2 км ежегодно; - объем отремонтированных тепловых сетей в период 2026-2028 годов - 0,15 км ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| ## Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 10 808,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 3 812,8 тыс. рублей 2027 год - 3 497,8 тыс. рублей 2028 год - 3 497,8 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 10 808,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 3 812,8 тыс. рублей 2027 год - 3 497,8 тыс. рублей 2028 год - 3 497,8 тыс. рублей |

# 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

## Для решения проблем в коммунальном комплексе программными методами обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения Боготольского муниципального округа, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

## Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса края соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 1.

Информация об источниках финансирования подпрограммы и мероприятий приведен в приложении № 3 к паспорту подпрограммы 1.

### 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Боготольского муниципального округа. На основании концессионных соглашений часть расходов на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт несут ресурсоснабжающие организации. Источниками финансирования мероприятия программы являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников - средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за подключения, прочие.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, тарифов на подключение (платы за подключение).

При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные источники. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края и администрацией города Боготола на основании постановления Правительства Красноярского края от 08.05.2019 № 219-п «Об утверждении  распределении  субсидий бюджетам МО Красноярского края», постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013           № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности».

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Боготольского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола, Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района и Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа несут ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.

Комплексное управление подпрограммой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации подпрограммы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий подпрограммы;

- координации работ исполнителей подпрограммных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией подпрограммы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов финансирования программы.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 1

«Модернизация, реконструкция и

капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры»

Перечень

# и значения показателей результативности подпрограммы

| # № # п/п | # Цель, показатели результативности | # Единица измерения | # Вес показателя | # Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Источник информации | # 2026 | # 2027 | # 2028 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Задача 1: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | Показатель результативности 1 Доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 44,01 | 43,28 | 43,28 |
| # 1.2 | Показатель результативности 2 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 68,61 | 67,15 | 67,15 |
| # 1.3. | Показатель результативности 3: Доля объектов ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции, замене оборудования | % | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 15 | 14 | 13 |
| # 2 | Задача 2: обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | Показатель результативности 4 Доля потерь холодной воды в инженерных сетях | % | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| # 2.2 | Показатель результативности 5 Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 18,9 | 18,8 | 18,7 |
| # 2.3 | Показатель результативности 6 Объем отремонтированных водопроводных сетей | км | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| # 2.4 | Показатель результативности 7 Объем отремонтированных канализационных сетей | км | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| # 2.5 | Показатель результативности 8 Объем отремонтированных тепловых сетей | км | # 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 1

«Модернизация, реконструкция и

капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

# тыс. рублей

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, годы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС, ПБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель подпрограммы: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях; Задача 2: обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технолдогического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0505 | 06100S5710 06100S5720 | 244 | 315,0 |  |  | 315,0 | Объем отремонтированных инженерных сетей, снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (8-10%) Снижение затрат на обслуживание, снижение износа основных фондов, повышение качества и надежности предоставляемых услуг отопления, водоснабжения. Снижение аварийности. Повышения уровня надежности, отказоустойчивости. Снижение расходов на потребляемую электроэнергию на 20 тыс. руб. |  |
|  | Мероприятие 2 Аварийно-восстановительные работы инженерных сетей и коммунальных объектов, проведение судебной экспертизы объема и стоимости работ | Администрация Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Капитальный ремонт, текущий ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, устройство водопроводных сетей, коммунальных объектов и установка пожарных гидрантов | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0505 | 0610062810 | 244 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 6 750,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4 Средства на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0502 | 0610062830 | 244 | 1 247,8 | 1 247,8 | 1 247,8 | 3 743,4 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 812,8 | 3 497,8 | 3 497,8 | 10 808,4 |  |  |

Приложение № 3

к паспорту подпрограммы 1

«Модернизация, реконструкция и

капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (подпрограмма, мероприятие) | Наименование подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 3 812,8 | 3 497,8 | 3 497,8 | 10 808,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 3 812,8 | 3 497,8 | 3 497,8 | 10 808,4 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности;

благоустройство территории Боготольского

муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 2

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа» (далее - подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола; Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района; Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа. |
| Цель подпрограммы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Боготольском муниципальном округе |
| Задачи подпрограммы | - повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; - экономия потребляемой электроэнергии; - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; |
| Показатели результативности подпрограммы | 1. протяженность освященных частей улиц к 2028 году составит 84,98 км 2. доля объемов ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребленных ресурсов в 2028 году составит: - электрической энергии - 96%; - тепловой энергии - 95%; - воды - 96,13 %; 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2028 году составит: - электрической энергии - 180,59 кВт/ч на 1 чел.; - тепловой энергии - 0,160 Гкал на 1 кв.м; - горячей воды - 0,620 куб. м на 1 чел. ежегодно; - холодной воды - 1,540 куб. м на 1 чел. 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2028 году составит: - электрической энергии - 842,5 кВт/ч на 1 чел. ежегодно; - тепловой энергии - 0,264 Гкал на 1 кв.м ежегодно; - горячей воды - 32,989 куб. м на 1 чел. ежегодно; - холодной воды - 38,164 куб. м на 1 чел. ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| ## Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 38 367,7 тыс. рублей, числе по годам: 2026 год - 22 574,3 тыс. рублей 2027 год - 7 896,7 тыс. рублей 2028 год - 7 896,7 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 38 367,7 тыс. рублей, числе по годам: 2026 год - 22 574,3 тыс. рублей 2027 год - 7 896,7 тыс. рублей 2028 год - 7 896,7 тыс. рублей |

## 1.  МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон)

Данный Закон - стал базовым документом, определяющим и политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В муниципальном округе проводятся следующие мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности:

1. Участие в федеральных и региональных программах.

2. Осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета.

Результат - улучшение энергетических характеристик зданий за счет утепления фасадов, чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей, установки общедомовых приборов учета ТЭР.

3. Проведение работ по замене светильников и ламп наружного освещения на более современные энергосберегающие.

4. Контроль за реализацией мероприятий концессионного соглашения, заключенного с АО «КрасЭко» по реконструкции (модернизации) имущества топливно-энергетического комплекса.

Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Большой физический износ сетей уличного освещения требует больших затрат на эксплуатацию. Из-за сильной изношенности проводов происходят большие потери по мощностным характеристикам. В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного освещения подлежащих ремонту (таблица №1).

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР становится еще актуальнее.

В рамках реализации Закона в муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы учета потребления ТЭР.

Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического потребления ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета.

Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит добиться экономии как топливно - энергетических, так и финансовых ресурсов.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы;

- высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального округа предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Боготольского муниципального округа, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат окружного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  Перечень мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности учреждений Боготольского муниципального округа представлена в Таблице № 2

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Боготольского муниципального округа.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды» для всех государственных и муниципальных учреждений установлен порядок разработки Программ в области энергосбережения на трехлетний период с учетом обязательного расчета и утверждения целевого уровня снижения (ЦУС) потребления энергоресурсов по зданиям.

Целевой уровень снижения потребления ресурса - плановый удельный годовой расход ресурса, до которого муниципальное учреждение обязано снизить свой фактический удельный годовой расход данного ресурса после его приведения к сопоставимым условиям.

Руководители муниципальных учреждений должны обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих учреждений, а также обеспечить составление и предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов.

Данные деклараций о потреблении энергетических ресурсов используются при составлении проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также при определении размера субсидий на выполнение (муниципального) задания бюджетным учреждением.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 2.

Информация об источниках финансирования подпрограммы и мероприятий приведен в приложении № 3 к паспорту подпрограммы 2.

### 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы осуществляют:

Администрация Боготольского муниципального округа;

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола;

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района;

Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа;

Главными распорядителями средств местного бюджета является Администрация Боготольского муниципального округа.

Получателями бюджетных средств являются: МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола.; Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района.; Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа.

Мероприятия подпрограммы, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Боготольского муниципального округа на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также на софинансирование предоставленных из краевого бюджета субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы.

Исходя из требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» субсидии предоставляются на основании постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления формирование современной городской среды».

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОГОТОЛЬСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес, местонахождение объекта | Протяженность участка, км | Перечень работ | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | Боготольский муниципальный округ | Ул. Кондукторская | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 2 |  | Ул. Комсомольская | 0,5 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 250,0 | 250,0 |  |
| 3 |  | Ул. Новая | 0,3 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 158,5 |  |  |
| 4 |  | Ул. Тополинная | 0,5 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 |  | Ул. Опытная станция | 1,2 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 264,3 | 211,4 |  |
| 6 |  | Ул.Транспортная | 0,7 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 158,5 |  |  |
| 7 |  | Ул. Колхозная | 0,9 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 200,0 | 200,0 |  |
| 8 |  | Ул. Школьная | 0,3 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 90,0 |  |  |
| 9 |  | Ул. Итатская | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 211,3 |  |  |
| 10 |  | Ул. Дубровина | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 70,0 |  |  |
| 11 |  | Ул. Детская | 0,3 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 90,0 |  |  |
| 12 |  | Ул. Линейная | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 500,0 | 500,0 |  |
| 13 |  | Пер. 3-ий Поперечный | 0,6 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 150,0 |  |  |
| 14 |  | Ул. Крестьянская | 0,2 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 120,0 |  |  |
| 15 |  | Пер. 1-й Северный | 0,22 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  |  | 130,0 |
| 16 |  | Пер. 2-й Северный | 0,26 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  |  | 140,0 |
| 17 |  | Пер. 3-й Северный | 0,23 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  |  | 120,0 |
| 18 |  | Ул. Авиационная | 0,36 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  | 120,0 |  |
| 19 |  | Пер. 1-й Иркутский | 0,17 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 80,0 |  |  |
| 20 |  | Ул. Кирова | 0,33 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  | 90,0 |  |
| 21 |  | Ул. Тюхтетская | 0,40 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  | 130,0 |  |
| 22 |  | Ул. Деповская | 0,20 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 150,0 |  |  |
| 23 |  | Ул. Куйбышева | 0,28 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 150,0 |  |  |
| 24 |  | Пер. 1-й,Поперечный | 0,26 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  | 100,0 |  |
| 25 |  | Пер. 2-й Поперечный | 0,20 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  |  | 150,0 |
| 26 |  | Пер. 3-й Поперечный | 0,25 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  | 100,0 |  |
| 27 |  | Ул. Вокзальная | 0,40 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников |  | 130,0 | 100,0 |
| 28 |  | Ул. 40 лет Октяюря |  | Замена 35 светильников | 135,0 |  |  |
| х |  | ИТОГО |  |  | 3077,6 | 2131,4 | 740,0 |

Перечень мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности учреждений Боготольского муниципального округа

Таблица № 2

|  | Наименование мероприятия программы |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно - энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно - энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно - энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
|  |  |  | источник | объемтыс. | кол-во |  | ед. изм. |  |  |  | источник |  | объем, тыс. |  | кол-во |  | ед. изм. |  |  |  | источник |  | объем, тыс. |  | кол-во |  | изм. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .1 | Проведение разъяснительной работы с руководителями бюджетных организаций, учреждений, по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .2 | Сбор анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .3 | Обеспечение размещения сведений, в Государственной информационной системе в области энергосбережения повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность» (декларации о потреблении энергетических ресурсов) | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Создание и ведение базы данных энергопотребления по всем зданиям, занимаемым муниципальными учреждениями |  | средства бюджета | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.2 | Проведение мониторинга потребления энергоресурсов по всем зданиям, в которых располагаются муниципальные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | средства бюджета | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.2.2 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования |  | средства бюджета | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.2.3 | Своевременное проведение профилактических и ремонтных работы систем учета и регулирования оборудования |  | средства бюджета | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.2.4 | Агитационные памятки по энергосбережению и рациональному водопотреблению ХВС |  | средства бюджета | 0,000 |  | 25,88 |  | м3 ХВС |  | 1,84 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.2.5 | Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные производственным процессом |  | средства бюджета | 0,000 |  | 7232 |  | кВтч |  | 43,39 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.2.6 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях |  | средства бюджета | 0,000 |  | 17871 |  | кВтч |  | 107,23 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | средства бюджета |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0,000 |  | х |  | х |  | 152,46 |  | х |  | 0,000 |  | х |  | х |  | 0,000 |  | х |  | 0,000 |  | х |  | х |  | 0,000 |  |  |

| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка окон ПВХ по адресу с. Новомитрополька ул. Советская, 61 | Местный бюджет | 135,0 | 0,08 | Гкал | 0,29 | Местный бюджет | 0 | 0 | Гкал | 0 | Местный бюджет | 0 | 0 | Гкал | 0 |
| 2 | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов с. Тюхтет ул. Кирова, 69 | Местный бюджет | 68,0 | 9,1 | Гкал | 32,99 | Местный бюджет | 68,0 | 0 | Гкал | 0 | Местный бюджет | 0 | 0 | Гкал | 0 |
| 3 | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов с. Тюхтет ул. Давыдова, 5 | Местный бюджет | 58,0 | 2,9 | Гкал | 10,51 | Местный бюджет | 0 | 0 | Гкал | 0 | Местный бюджет | 0 | 0 | Гкал | 0 |
|  | Итого по мероприятиям |  | 261,0 |  |  | 43,79 | 0 | 68,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 2

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории Боготольского

муниципального округа»

Перечень

# и значения показателей результативности подпрограммы

| # № # п/п | # Цель, показатели результативности |  | # Единица измерения | # Вес # показателя | # Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Источник информации | # 2026 | # 2027 | # 2028 |  |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| # Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Боготольском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Задача 1: Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; Задача 2: Экономия потребляемой электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | Показатель результативности 1 Протяженность освященных частей улиц | % |  | 0,03 | Государственная статистическая отчетность | 82,87 | 84,40 | 84,98 |
| # 2 | Задача 3: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | Показатель результативности 2 Доля объемов ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребленных ресурсов: |  | % |  | Отраслевой показатель |  |  |  |
|  | электрической энергии; |  | % | # 0,02 |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
|  | тепловой энергии; |  | % | # 0,02 |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | воды; |  | % | # 0,02 |  | 96,13 | 96,13 | 96,13 |
| # 3 | Задача 4: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1 | Показатель результативности 3 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетным учреждениями: |  |  |  | Государственная статистическая отчетность |  |  |  |
|  | # электрической энергии |  | # кВт/ч на 1 чел. | # 0,02 |  | # 176,57 | # 178,65 | # 180,59 |
|  | # тепловой энергии |  | # Гкал на 1 кв.м | # 0,02 |  | # 0,160 | # 0,160 | # 0,160 |
|  | # горячей воды |  | # куб. метров на 1 чел | # 0,02 |  | # 0,610 | # 0,610 | # 0,620 |
|  | # холодной воды |  | # куб. метров на 1 чел. | # 0,02 |  | # 1,510 | # 1,530 | # 1,540 |  |
| # 4 | Задача 5: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | Показатель результативности 4 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД |  |  |  | Государственная статистическая отчетность |  |  |  |
|  | # электрической энергии |  | # кВт/ч на 1 чел. | # 0,02 |  | 842,5 | 842,5 | 842,5 |
|  | # тепловой энергии |  | # Гкал на 1 кв. метр | # 0,02 |  | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
|  | # горячей воды |  | куб. метров на 1 чел | # 0,02 |  | 32,989 | 32,989 | 32,989 |
|  | # холодной воды |  | куб. метров на 1 чел | # 0,02 |  | # 38,164 | # 38,164 | 38,164 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 2

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории Боготольского

муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ   ПОДПРОГРАММЫ

# тыс. рублей

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС, ПБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| # Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Боготольском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; Задача 2: Экономия потребляемой электроэнергии уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Энергоснабжение и содержание линий уличного освещения |  | 553 | 0412 | 0620063510 | 244 247 | 22 439,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 232,7 | Обеспечение комфортного проживания населения города, обеспечение развития уличного освещения (100%) |
|  | Задача 3: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Задача 4: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере Задача 5: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Расходы на мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности учреждений Боготольского муниципального округа |  | 553 | 0412 | 0620063210 | 244 | 135,0 |  |  | 135,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 22 574,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 367,7 |  |

Приложение № 3

к паспорту подпрограммы 2

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории Боготольского

муниципального округа»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (подпрограмма, мероприятие) | Наименование подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боготольского муниципального округа» | Всего | 22 574,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 367,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 22 439,3 | 7 896,7 | 7 896,7 | 38 367,7 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности;

благоустройство территории Боготольского

муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 3

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территорий Боготольского муниципального округа» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения округа, улучшение эстетического облика муниципального округа и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| Задача подпрограммы | 1 организация, проведение работ (услуг) по благоустройству и содержанию территорий муниципального округа; 2. исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. 3. ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории округа; 4. обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа. 5. мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. |
| Показатели результативности подпрограммы 3 | 1. количество общественных территорий, МАФ и зон отдыха, которые находятся на содержании муниципального округа к 2028 году достигнут 35 шт. 2. проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории округа к 2028 составит не менее 164 ед. 3. объем ТКО вывезенных с территорий кладбищ за период 2026-2028 годов составит не менее 774 м3 ежегодно 4. объем вывезенных не санкционированно-размещенных твердых бытовых отходов в период 2026-2028 годов составит не менее 4502,6 м3 ежегодно; 5. обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа ежегодно в период 2026-2028 годов составит не менее 21 шт.; 6. приобретено контейнерное оборудование - к 2028 составит 75 шт. 7. проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среды в период 2026-2028 годов составит не менее 1 раза ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 3 |
| ## Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| ## Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит - 41 957,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 24 332,6 тыс. рублей; 2027 год - 8 812,4 тыс. рублей; 2028 год - 8 812,4 тыс. рублей в том числе за счет средств местного бюджета – 36 719,4 тыс. рублей: 2025 год - 22 101,5 тыс. рублей; 2026 год - 7 308,9 тыс. рублей; 2027 год - 7 308,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 5 238,1 тыс. рублей: 2026 год - 2 231,1 тыс. рублей; 2027 год - 1 503,5 тыс. рублей; 2028 год - 1 503,5 тыс. рублей |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Благоустройство территорий Боготольского муниципального округа» (далее - Подпрограмма) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий; повышения уровня и качества жизни; повышения здоровых и культурных условий жизни; трудовой деятельности и досуга населения в границах Боготольского муниципального округа, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Проблема накопления отходов обостряется в Боготольском муниципальном округе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Не смотря, на тот факт, что ежегодно количество несанкционированных свалок, равно как и их объем сокращается, проблема ликвидации таких свалок является по прежнему актуальной.

Существующая в округе система обращения с ТКО не направлена на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку, и основана на непосредственном размещении ТКО на полигоне.

Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТКО его фактический сбор осуществляется общей массой в контейнеры.  Все это загрязняет территорию жилых домов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигоны ТБО либо на несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

От реализации подпрограммных мероприятий к 2028 году ожидается достижение следующих результатов:

- размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами;

- ликвидация порядка 96% несанкционированных свалок на территории города;

- обеспечение районов индивидуальной жилой застройки контейнерным оборудованием для сбора ТКО.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления города, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению городской территории отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 3.

Информация об источниках финансирования подпрограммы и мероприятий приведен в приложении № 3 к паспорту подпрограммы 3.

Улучшение внешнего облика, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха, восстановление воинских захоронений, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения – все это является первоочередными задачами выполнения данной Подпрограммы.

Основные приоритеты в сфере благоустройства направлены на достижение следующих целей: комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Боготольского муниципального округа.

Получателем бюджетных средств являются: МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола; Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района; Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа.

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.

Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.

Реализация мероприятия «Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив» осуществляется на основании конкурсного отбора инициативных проектов  путем предоставления иного межбюджетного трансферта, согласно Постановления правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив».

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 3

«Благоустройство территории

Боготольского муниципального

округа»

Перечень

# и значения показателей результативности подпрограммы

| # № # п/п | # Цель, показатели результативности | # Единица измерения | # Вес показателя | # Источник информации | # Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 2026 | # 2027 | # 2028 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| # Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Боготольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения округа, улучшение эстетического облика муниципального округа и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Задача 1: Организация, проведение работ (услуг) по благоустройству и содержанию территорий муниципального округа; |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | Показатель результативности 1 Количество общественных территорий, МАФ и зон отдыха, которые находятся на содержании муниципального округа | шт. | 0,02 | # Ведомственная отчетность | 30 | 32 | 35 |
| # 1.2 | Показатель результативности 2 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории округа | ед. | 0,02 | # Ведомственная отчетность | 164 | 164 | 164 |
| # 2 | Задача 2: Исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | Показатель результативности 3 Объем ТКО вывезенных с территорий кладбищ | м3 | 0,03 | # Ведомственная отчетность | 774 | 774 | 774 |
| # 3 | Задача 3: Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории округа |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1 | Показатель результативности 4 Объем вывезенных не санкционированно-размещенных твердых бытовых отходов | м3 | 0,02 | # Ведомственная отчетность | 4502,6 | 4502,6 | 4502,6 |
| # 4 | Задача 4: Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа. |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | Показатель результативности 5 Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа | шт. | 0,03 | # Ведомственная отчетность | 26 | 21 | 21 |
| # 4.2 | Показатель результативности 6 Приобретено контейнерное оборудование | ед. | 0,03 | # Ведомственная отчетность | 75 | 75 | 75 |
| # 5 | Задача 5. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | Показатель результативности 7 Проведен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую сред | раз/год | 0,02 | # Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 3

«Благоустройство территории

Боготольского муниципального

округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ   ПОДПРОГРАММЫ

# тыс. рублей

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС, ПБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | # Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Боготольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения округа, улучшение эстетического облика муниципального округа и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Организация, проведение работ (услуг) по благоустройству и содержанию территорий муниципального округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Содержание общественных пространств и малых архитектурных форм, демонтаж временных объектов на территории Боготольского муниципального округа | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0640063520 | 244 | 2 026,6 | 1 295,4 | 1 295,4 | 4 617,4 | Санитарное содержание подготовка мест для проведения праздников, уборка и вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий, соответствующее техническое состояние объектов (100%) |
|  | Мероприятие 2 Озеленение территории Боготольского муниципального округа | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0640063530 | 244 | 645,2 | 0,0 | 0,0 | 645,2 | Снос старых насаждений подрезка и культивация зеленых насаждений, высадка молодых насаждений (60%) |
|  | Мероприятие 3 Содержание вертолетной площадки | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0640063560 | 244 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 644,7 | Санитарное содержание, расчистка мест для посадки вертолетов (100%) |
|  | Мероприятие 5 Исполнение решений суда по благоустройству территории Боготольского муниципального округа | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0640090000 | 244 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |  |
|  | Мероприятие 6 Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | Администрация Боготольского муниципального округа Финансовое управление | 553 555 | 0503 | 06400S6410 06400S6660 06400S7490 0640063550 | 244 | 5 560,8 120,0 40,0 500,0 | 0,0 120,0 40,0 500,0 | 0,0 120,0 40,0 500,0 | 5 560,8 360,0 120,0 1 500,0 | поддержка не более трех инициативных проектов |
|  | Мероприятие 7 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0603 | 0640075180 | 244 | 2 231,1 | 1 503,5 | 1 503,5 | 5 238,1 | предупреждения и ликвидации болезней животных, за щиты населения от болезней, общих для человека и животных (48%) |
|  | Задача 2: Исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Содержание и благоустройство кладбищ | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0640063610 | 111 119 244 | 1 194,9 | 909,0 | 909,0 | 3 012,9 | исполнения санитарных и экологических требований мест погребения (32%) |
|  | Мероприятие 8 Расходы на благоустройство сельских населенных пунктов | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0640063630 | 244 | 6 722,3 | 1 223,6 | 1 223,6 | 9 169,5 |  |
|  | Задача 3: Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9 Вывоз отходов с несанкционированных свалок и после проведения субботников | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0640063720 | 244 | 2 006,0 | 2 006,0 | 2 006,0 | 6 018,0 | ликвидировать порядка 95% несанкционированных свалок на территории округа |
|  | Мероприятие 12 Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0603 | 06400S6900 | 244 | 270,0 |  |  | 270,0 | ликвидировать порядка 95% несанкционированных свалок на территории округа |
|  | Задача 5. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 10 Проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их взаимодействия на окружающую среду, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0605 | 0650063740 | 244 | 355,9 |  |  | 355,9 | Исполнение действующего законодательства в сфере обращения с отходами |
|  | Задача 4: Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 11 Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования. | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0605 | 06500S4630 | 244 | 1 444,9 |  |  | 1 444,9 | Исполнение санитарных и экологических норм требований в области обращения с отходами |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 24 332,6 | 8 812,4 | 8 812,4 | 41 957,5 |  |

Приложение № 3

к паспорту подпрограммы 3

«Благоустройство территории

Боготольского муниципального

округа»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (подпрограмма, мероприятие) | Наименование подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 3 | «Благоустройство территорий Боготольского муниципального округа» | Всего | 24 332,6 | 8 812,4 | 8 812,4 | 41 957,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа | 22 101,5 | 7 308,9 | 7 308,9 | 36 719,3 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 2 231,1 | 1 503,5 | 1 503,5 | 5 238,1 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности;

благоустройство территории Боготольского

муниципального округа»

ПОДПРОГРАММА 4

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа» (далее - подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола; Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района; Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа. |
| Цель подпрограммы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. Повысить уровень благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение формирования единого облика Боготольского муниципального округа. - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Боготольского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Боготольского муниципального округа; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа. - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории Боготольского муниципального округа - повышение уровня вовлеченности заинтересованных организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Боготольского муниципального округа |
| ## Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании в рамках программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" к 2028 году составит 36 ед. 2. количество человек, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования к 2028 году составит 4,07 тыс. чел. 3. общее количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в рамках программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" к 2028 году составит 11 ед. 4. доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общей площади таких территорий города Боготола к 2028 году составит 79%; 5. общее количество завершенных работ по благоустройству территорий муниципального образования к 2028 году составит 47 ед. Перечень целевых показателей подпрограммы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации подпрограммы представлен в приложении №1 к программе |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 17 027,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 9 863,3 тыс. рублей; 2027 год - 6 296,9 тыс. рублей; 2028 год - 867,6 тыс. рублей из них за счет средств: федерального бюджета - 14 170,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 8 400,9 тыс. рублей; 2027 год - 5 089,9 тыс. рублей; 2028 год - 679,5 тыс. рублей краевого бюджета – 1 911,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 933,4 тыс. рублей; 2027 год - 828,6 тыс. рублей; 2028 год - 149,1 тыс. рублей местного бюджета - 946,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 529,0 тыс. рублей; 2027 год - 378,4 тыс. рублей; 2028 год - 39,0 тыс. рублей иные источники - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей |

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Боготольского муниципального округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию общественных территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, а также обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Для решения проблем по благоустройству Боготольского муниципального округа необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Для достижения цели - создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, планируется решать следующие задачи:

Основные этапы реализации программы:

- Организация и проведение широкого общественного обсуждения планов благоустройства.

- Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о Программе и участии в ней.

-  Подготовка дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории.

-    Подготовка дизайн-проекта общественной территории.

-  Организация работы по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

-  Организация работы по заключению муниципальных контрактов на благоустройство общественной территории.

-  Заключение соглашения с министерством строительства Красноярского края о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

- Выполнение работ по благоустройству:

1. дворовых территорий;

2. общественных территорий.

На территории Боготольского муниципального округа в целях выполнения мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» утвержденного п.12 постановления Правительства РФ от 10.02.2014 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлениями администрации города Боготола, были разработаны и утверждены следующие порядки:

1. Порядок разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Боготольского муниципального округа приведен в приложении № 6 к настоящей программе.

2. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.

Кроме этого подпрограммой предусмотрено:

1. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 4.

2. Ранжированный адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2026-2028г., приведен в приложении № 7 к подпрограмме.

3. Адресный перечень общественных территорий Боготольского муниципального округа, приведен в приложении № 8 к подпрограмме.

4. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в период 2026-2028 гг., приведен в приложении № 9 к подпрограмме.

Для определения общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2026-2028 гг. были проведены рейтинговые голосования по отбору общественной территории подлежащей благоустройству в 2026 году.

В силу объективных причин, из-за дефицита муниципального бюджета объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2014 года администрация участвует в краевых конкурсах «Жители - за чистоту и благоустройство».

Таким образом реализация подпрограммы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству территории Боготольского муниципального округа, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Решение задач программы достигается реализацией следующих мероприятий:

1. Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территорий Боготольского муниципального округа и благоустройство дворовой территории.

2. Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды;

3.    Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия, соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Боготольского муниципального округа.

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 21.05.2019 № 16-205 по результатам публичных слушаний. (Постановление от 28.08.2017 № 9-99 считать утратившим силу).

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены Решением Боготольского городского Совета депутатов от 21.05.2019 № 16-205 на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен  уставом муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Мероприятие 2.  Обеспечение системной работы административной комиссии.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден решением Боготольского городского Совета депутатов от 17.03.2016 № В-33 (в редакции от 31.05.2018      № 12-150).

Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий.

Концепцию благоустройства территории создается с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Боготольского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации подпрограммы:

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Боготольского муниципального округа.

Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий.

Более восьмидесяти процентов горожан - жители многоквартирных домов. В связи с чем, не теряет свою актуальность проблема соответствия степени благоустроенности дворовых территорий градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2026-2028 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 7 к подпрограмме.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и дополнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установка урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство пешеходных дорожек.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального и дополнительного перечня.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора).

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню и дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводиться в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В 2026 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству дворовые территории, по которым заинтересованными лицами в 2025 году было принято решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и (или) дополнительном перечне. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определятся по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 07.07.2012 № 0804-п «О порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу».

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды от 27.11.2024 № 12.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Задача 4.	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа.

Мероприятие: Благоустройство общественных территорий.

На территории Боготольского муниципального округа сформирован адресный перечень всех общественных территорий, согласно приложению № 8 к подпрограмме.

В целях благоустройства сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026-2028 годах, согласно приложению № 9 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно (допускается также и поэтапное благоустройство общественной территории) с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 30.11.2022 № 1497-п  «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской  среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы».

Согласно итогового протокола №7 от 07.05.2024 года заседания общественной комиссии по итогам рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2026 году, проводившегося на единой платформе для онлайн голосования (za.gorodsreda.ru) проходит благоустройство Привокзальной площади.

Мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

На протяжении трех лет проходило благоустройство общественного пространства - городского парка «Сфера». В 2020 году прошел завершающий этап благоустройства всего городского парка.

# Согласно дизайн проектов выполнялись следующие работы:

# - детская игровая площадка,

# - скейт зона,

# - ротонда, сцена,

# - зона отдыха (открытая площадка) 2 шт.,

# - зона отдыха (павильон - беседка) 2 шт.,

# - амфитеатры 2 шт.,

# - клумбы с многолетними цветами,

# - живая изгородь (кизильник блестящий),

# - скамейки, урны.

# Мероприятие: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

# Проведение визуального обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения в соответствии с утвержденным порядком их инвентаризации;

# Оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки;

Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве.

Исходя из требований, определенных пунктом 11 Приложения № 15 Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, предусмотреть в настоящей программе также следующие условия и мероприятия:

а) Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии и при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

б) муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

в) муниципальное образование вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

г) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 4.

Информация об источниках финансирования подпрограммы и мероприятий приведен в приложении № 3 к паспорту подпрограммы 4.

### 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Боготольского муниципального округа.

Получателем бюджетных средств являются: МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола;

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.

Механизм реализации мероприятии базируется на нормативно-правовой базе: Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды» (в ред. от 26.09.2024 № 693-п) утверждена подпрограмма «Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа».

Организация управления реализацией полпрограммы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской среды. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией подпрограммы осуществляется наполнение информация о ходе реализации на официальном сайте администрации города Боготола в сети «Интернет» https://bogotolcity.gosuslugi.ru и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

# Определение общественной территории, подлежащей благоустройству в 2026-2028 годы в рамках реализации подпрограммы, осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

# - постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

# - постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

# Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля. Контроль за соблюдением условии выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола.

Оценка результатов реализации программы производится по итогам года. Конечные результаты при определении оценки должны соответствовать целям и задачам программы, решать определенную ситуацию.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Ответственность за реализацию подпрограммы несет Глава муниципального образования.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 4

«Формирование современной

городской среды

Боготольского муниципального

округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 4: «Формирование современной среды Боготольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. Повысить уровень благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Богот,ольского муниципального округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании в рамках программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" | Шт. | 0,04 | Отчет | 34 | 35 | 36 |
| 1.2. | # Количество человек, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования. | тыс.чел. | 0,04 | Отчет | 3,87 | 3,97 | 4,07 |
|  | Задачи: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | # Общее количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в рамках программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" | ед. | 0,03 | Ведомственная отчетность | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. | # Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общей площади таких территорий города Боготола | % | 0,03 | Ведомственная отчетность | 77,6 | 78 | 79 |
|  | Задачи: Обеспечение формирования единого облика Боготольского муниципального округа. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Боготольского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | # Общее количество завершенных работ по благоустройству территорий муниципального образования на конец года | ед. | 0,03 | Ведомственная отчетность | 43 | 45 | 47 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 4

«Формирование современной

городской среды

Боготольского муниципального

округа»

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

# планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы

# тыс. рублей

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС, ПБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 |  | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | # Подпрограмма 4: «Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Повысить уровень благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задачи: Обеспечение формирования единого облика Боготольского муниципального округа. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Боготольского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территории Боготольского муниципального округа и благоустройство дворовой территории | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 0650066920 | 244 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |
| 5 | Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Боготольского муниципального округа. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 2: Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0503 | 065И45550 | 244 | 9 773,3 |  | 6 296,9 | 867,6 | 16 937,8 |  |
| 7 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц | Администрация Боготольского муниципального округа |  |  | 065И463930 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 9 863,3 | 6 296,9 | 867,6 | 17 027,8 |  |

Приложение № 3

к паспорту подпрограммы 4

«Формирование современной

городской среды

Боготольского муниципального

округа»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (подпрограмма, мероприятие) | Наименование подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 4 | «Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа и благоустройство дворовой территории | Всего | 9 863,3 | 6 296,9 | 867,6 | 17 027,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа | 529,0 | 378,4 | 39,0 | 946,4 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 933,4 | 828,6 | 149,1 | 1 911,1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 8 400,9 | 5 089,9 | 679,5 | 14 170,3 |  |

Приложение № 4

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной

городской среды Боготольского

муниципального округа»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа»

на 2026-2028годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Боготольского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 21.05.2019 № 16-205 по результатам публичных слушаний | Михайлик Н.А., секретарь административной комиссии администрации города Боготола, инспектор. | 2026 | 2028 | Обеспечение комфортного проживания населения города | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в округе: 1 этап - 20%; 2 этап - 30%; 3 этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола, Михайлик Н.А., секретарь административной комиссии администрации города Боготола, инспектор. | 2026 | 2028 | Обеспечение комфортного проживания населения города | Комплексных проектов: 1 этап - 1 проект; 2 этап - 2 проекта; 3 этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Кудряшова А.В. специалист по благоустройству территорий МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола, Михайлик Н.А., секретарь административной комиссии администрации города Боготола, инспектор. | 2026 | 2028 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | Байков А.В. Глава города Боготола, Михайлик Н.А., секретарь административной комиссии администрации города Боготола, инспектор. | 2026 | 2028 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства 1 -этап - 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации муниципальных элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, уличного освещения, озеленения общественных территорий) | Макарова Т.В., И.о.руководителя МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 2026 | 2028 |  |  |
| 1.6. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Боготольского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола Бухарова Е.Н., начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к подпрограмме № 4 |
| 2.1.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Байков А.В. Глава города Боготола, Михайлик Н.А., секретарь административной комиссии администрации города Боготола, инспектор. Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола Кудряшова А.В. специалист по благоустройству территорий МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола | 2026 | 2028 |  | Количество сходов ____, собраний ____________; |
| 2.1.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола Бухарова Е.Н., начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап - 30%; 2 этап - 70% |
| 2.1.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.2.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  |  |
| 2.2.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Байков А.В. Глава города Боготола, Михайлик Н.А., секретарь административной комиссии администрации города Боготола, инспектор. Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола Кудряшова А.В. специалист по благоустройству территорий МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола | 2026 | 2028 |  | Количество сходов ____, собраний ____________; |
| 2.2.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе № 4 |
| 2.2.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола Михайлик Н.А., секретарь административной комиссии администрации города Боготола, инспектор. Мовшенкова Ю.В., начальник экспертного отдела МКУ «СУБУ» г. Боготола | 2026 | 2028 |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап - 30%; 2 этап - 70% |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Боготольского муниципального округа; |  |  |  |  |  |
| 3.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Общественная комиссия | 2026 | 2028 | Обеспечение комфортного проживания населения города | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол). Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 9 к подпрограмме № 4 |
| 3.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам 1 этап - 20%; 2 этап - 30% 3 этап - 50% по форме согласно приложению № 10 к подпрограмме № 4 |
| 3.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 3.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Кудряшова А.В., специалист по благоустройству территорий МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 2026 | 2028 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 3.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола Кудряшова А.В., специалист по благоустройству территорий МКУ Служба МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 2026 | 2028 |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам 1 этап - 5 %; 2 этап - 20% 3 этап - 30% Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 3.1.5. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) Боготольского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 4.1.Благоустройство общественных пространств |  | 2026 | 2028 | Обеспечение комфортного проживания населения города | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 8 к подпрограмме № 4 |
| 4.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 4.2.2. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Общественная комиссия | 2026 | 2028 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 4.2.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.1 Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Байков А.В. Глава города Боготола, Макарова Т.В., И.о.руководителя МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | 2026 | 2028 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 4.2.4.2 Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Общественная комиссия | 2026 | 2028 |  |  |
| 4.2.4.3 Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждение; - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Байков А.В. Глава города Боготола, Макарова Т.В., И.о.руководителя МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола Климец Т.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | 2026 | 2028 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной

городской среды Боготольского

муниципального округа»

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и  перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2027 год.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), а также дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий.

установку скамеек;

установка урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство пешеходных дорожек.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

1.5. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории; при выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующего характера:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора).

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2027 год.

3.2. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по муниципальной программе формирования современной городской среды на 2018-2027 год, либо равномерно до 10 декабря года, в котором реализуется программа.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

Возможно обеспечение доли финансового участия за счет средств, внесенных собственниками жилых помещений на текущий ремонт общего имущества.

3.3. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение минимального  и ( или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, рассчитывается как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору, заключенному между МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.4. Управляющие организации, товарищества собственников жилья перечисляют денежные средства на счет Администрации города Боготола по КБК «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», где ведется учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программе формирования современной городской среды на 2018-2027 год.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Приложение № 6

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной

городской среды Боготольского

муниципального округа»

ПОРЯДОК

подачи, рассмотрения и оценки предложений (заявок) для благоустройства в 2026-2028 годах дворовой территории, а также включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской Боготольского муниципального округа» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышения энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа.»

1.   Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее-отбор) для благоустройства в 2026 году, а также процедуру включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской Боготольского муниципального округа» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышения энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа»  на 2026-2028 годы в целях улучшения благоустройства дворовых территорий.

1.2 Организатором отбора является уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования: отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Боготольского муниципального округа (далее-организатор отбора).

1.3 К обязанностям организатора отбора относятся:

1) опубликование на официальном сайте муниципального образования, размещённом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приёма заявок на участие в отборе следующей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;

б) время и место приёма заявок на участие в отборе,

2) организация приёма заявок;

3) оказание консультационно - методической помощи участникам отбора;

4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с Постановлением администрации города Боготола № 0958-п от 28.07.2017;

5) опубликование результатов отбора на официальном сайте муниципального образования, размещённом в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации.

2. Условия включения дворовой территории

в муниципальную программу

2.1. В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих условий:

1) Общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах принято решение по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму «Формирование современной городской Боготольского муниципального округа» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышения энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа.» в целях софинансирования мероприятий по благоустройству;

б) выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счёт субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального (дополнительного) перечня.

в) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома) при выполнении работ по благоустройству двора, которая будет определена в следующих размерах:

не менее 30% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории-для многоквартирных домов с этажностью до 5 этажей (включительно).

не менее 50% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории-для многоквартирных домов с этажностью свыше 5 этажей (включительно).

при выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 60% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

г) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному и дополнительному перечню;

д) обеспечение содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства их средств собственников, вносимых в счёт оплаты за содержание жилого помещения, о принятии созданного в результате благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома;

е) о выполнении в 2026 году иных работ по ремонту элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, который образует дворовую территорию, а также элементов общего имущества многоквартирного дома (фасад, отмостка, входные группы, перила. Ограждения и т. д.) в целях обеспечения комплексного благоустройства (формируется перечень видов работ и источник финансирования).

ж) об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, представляющего интересы собственников при подаче предложений и реализации муниципальной программы;

з) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приёмке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приёмки выполненных работ.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2015 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории не предоставлялись.

4) Земельный участок, образующий дворовую территорию и подлежащий благоустройству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартирного дома по договору управления.

5) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, дворовую территорию которого планируется благоустраивать, способа управления в соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управления управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее - управляющие организации, ТСЖ).

6) Если земельный участок, который образует дворовую территорию и которая фактически является единой придомовой территорией для нескольких многоквартирных домов, решение об участии в программе принимается собственниками помещений таких многоквартирных домов с формированием единого дизайн-проекта.

Не допускается включение в программу благоустройство части дворовой территории, относящейся к одному многоквартирному дому.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора заявок.

3.1 Заявка на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу подаётся организатору отбора.

3.2 Заявки могут быть направлены:

- по почте 662060 Красноярский край, г. Боготол, ул. Шикунова 1.

- в электронной форме с использованием официального сайта уполномоченного органа местного самоуправления https://bogotolcity.gosuslugi.ru/,а также могут быть приняты при личном приёме по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова 16, учреждение МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола, каб. №2. Часы приёма с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресение. т. 2-14-60

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками лицом.

3.4. К заявке прикладываются следующие документы:

а) копия протокола (с приложениями) общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего решение вопросов указанных в п. п. 2.1 настоящего Порядка, проведённого в соответствии со статьёй 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир находящихся в домах, состав элементов благоустройства имеющихся на придомовой территории, описание планируемых работ по благоустройству, включая информацию о техническом состоянии подъездов к дворовой территории;

в) актуальный паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по итогам инвентаризации дворовой территории, проведённой в порядке, установленным постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п;(приложение № 10 к подпрограмме № 4)

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;

д) информация об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории за последние пять лет;

е) информация организации, управляющей многоквартирным домом об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на первое января текущего года по многоквартирным домам, в отношении которых подаётся заявление о возмещении на благоустройство дворовой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном и их приёмке;

з) дизайн-проект дворовой территории (дизайн-проект должен быть выполнен в цветном изображении), а также схемы с указанием размеров согласованный уполномоченным лицом из числа собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания собственников.

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их поступления в реестре заявок в порядке очерёдности поступления, поставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка на участие в отборе.

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок.

4.1. Комиссия по развитию городской среды (далее по тексту-Комиссия), сформированная в соответствии с порядком формирования общественной комиссии по развитию городской среды (утверждён постановлением № 0958-п от 28.07.2017 года, далее по тексту-Порядок), проводит рассмотрение и отбор представленных заявок, в целях включения дворовой территории в муниципальную программу, по бальной системе, исходя из критериев отбора, согласно приложению №1 к настоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок.

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, о чём составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путём рассмотрения представленного пакета документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, прошедшие отбор в соответствии с настоящим Порядком, нуждающиеся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству)

Физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведённой в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очерёдность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов. Очерёдность определяется по дате и подачи заявки.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарём комиссии, с приложением таблицы подсчёта баллов, которые размещаются на официальном сайте муниципального образования.

5. Порядок принятия решения об отказе включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской Боготольского муниципального округа» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышения энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа.» и порядок обжалования такого решения.

5.1. Решение об отказе включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской Боготольского муниципального округа» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышения энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа.» принимается в течение трёх рабочих дней после истечения сроков, предусмотренных пунктом 4.1. Порядка рассмотрения и отбора заявок, оформляется протоколом общественной комиссии, подписанным председателем комиссии и в течение пяти рабочих дне со дня подписания протокола направляется (передаётся нарочным) в адрес заявителя.

5.2. В случае несогласия заявителя с решением об отказе на включение дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской Боготольского муниципального округа» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышения энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа.», такое решение может быть обжаловано в суде, в соответствии с гражданско-процессуальном законодательством РФ.

Приложение № 1

к Порядку подачи, рассмотрения и оценки

предложений (заявок) для благоустройства

в 2026 году дворовых территорий, а также

включение дворовых территорий в

подпрограмму «Формирование

современной городской Боготольского

муниципального округа» муниципальной

программы «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального

хозяйства; повышения энергетической

эффективности; благоустройство

территории Боготольского муниципального

округа.»

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Синхронизация работ по благоустройству дворовой территории с мероприятиями по текущему и (или) капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, дворовую территорию которого планируется благоустраивать: элементы фасада многоквартирного дома, объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую территорию; | 0-3 |
| 1.1 | нет | 0 |
| 1.2 | да | 3 |
| 2 |  |  |
| 2.1 | По минимальному перечню работ: не менее 30% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории-для многоквартирных домов с этажностью до 5 этажей (включительно). не менее 50% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории-для многоквартирных домов с этажностью свыше 5 этажей (включительно). | 0; 3 |
| 2.2 | По дополнительному перечню: при выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 60% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. | 0-3 |
| 3 | Размер софинансирования из местного бюджета: | 0-5 |
| 3.1 | Минимальный размер софинансирования из местного бюджета, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования | 0 |
| 3.2 | Выше минимального размера софинансирования из местного бюджета, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования | 5 |
| 4 | Населенный пункт, входящий в состав муниципального образования, включен в перечень опорных населенных пунктов Красноярского края | 0-5 |
| 4.1 | нет | 0 |
| 4.2 | да | 5 |
| 5 | Активность жителей многоквартирного дома (проведение общих собраний собственников по вопросу содержания дома, улучшения условий проживания и т.д.) | 0-3 |
| 5.1 | нет | 0 |
| 5.2 | да | 3 |

Примечание:

**  Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не принято или соответствующее решение не реализовано и такое решение принято на общем собрании, которое было созвано органом местного самоуправления-количество баллов составляет 0.

***  При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по муниципальному образованию комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную программу отбора.

****  В случае принятии решения о включении дворовой территории по совокупности с иными критериями, обеспечивается корректировка дизайн-проекта, отражается в решение муниципальной комиссии.

Приложение № 7

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной

городской среды Боготольского

муниципального округа»

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Боготольского муниципального округа

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Благоустройство 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Боготол, ул. Ефремова, д.8 | 4147,7 |  |  | 631,409 |  | 2-20 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Феникс" |
| 2 | г. Боготол, ул. Кирова, д.6- - 40 лет Октября 3 | 1961,9 1253,8 |  |  | 736,3 | 14,652 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Полигон" |
| 3 | г. Боготол, ул. Кирова, д. 28 | 3335,3 |  |  | 450,0 | 8,955 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Новатор" |
| 4 | г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д.14 | 5640,7 |  |  | 692,0 | 13,771 | 2 |  | ООО УК "Полигон" |
| 5 | г. Боготол, ул. Рабочая, д. 22 | 3475,1 |  |  | 320,2 |  | 2-20 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Новатор" |
| 6 | г. Боготол, ул. Кирова, д. 16- -Советская, 19 | 3395,7 4819,4 |  |  | 2 454,3 | 22,260 | 2-20 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Полигон" |
|  | Благоустройство 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Боготол, ул.Октябрьская, д.2 | 1910,4 | б/н от 26.02.2017 | 09.03.2017 | 458,932 | 9,179 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Полигон" |
| 8 | г.Боготол, ул.Комсомольская, д.18 | 3365,8 | б/н от 24.02.2017 | 10.03.2017 | 1059,438 |  | 20 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Новатор" |
| 9 | г.Боготол, ул.Куйбышева, д.32 | 3041,0 | б/н от 01.04.2017 | 04.04.2017 | 354,304 | 7,086 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Полигон" |
| 10 | г.Боготол, ул.Комсомольская, д.28а | 3335,5 | б/н от 27.02.2017 | 06.03.2017 | 726,478 | 14,530 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Феникс" |
| 11 | г.Боготол, ул.Кирова, д.76 | 5116,2 | б/н от 01.04.2017 | 04.04.2017 | 1103,422 | 21,958 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Полигон" |
| 12 | г.Боготол, ул.Комсомольская, д.173 | 340 | б/н от 20.03.2017 | 05.04.2017 | 256,614 | 5,132 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Феникс" |
| 13 | г.Боготол, ул.40 лет Октября, д.10 | 2053,1 | б/н от 02.04.2017 | 04.04.2017 | 563,400 | 11,212 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Полигон" |
| 14 | г.Боготол, ул.Школьная, д.2 | 3049,1 | б/н от 03.04.2017 | 04.04.2017 | 636,908 | 12,738 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Новатор" |
| 15 | г.Боготол, ул.40 лет Октября, д.7 | 1552,1 | б/н от 20.03.2017 | 05.04.2017 | 420,215 | 8,404 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Феникс" |
| 16 | г.Боготол, ул.Школьная, д.54а | 511,7 | б/н от 28.02.2017 | 06.03.2017 | 342,771 | 6,855 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Феникс" |
| 17 | г.Боготол, ул.40 лет Октября, д.29А | 4391,6 | б/н от 25.02.2017 | 10.03.2017 | 509,008 | 9,644 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО"Феникс" |
|  | Благоустройство 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Боготол, ул. Кирова, д.125 | 354,3 | № 3 от 23.10.2018 | 09.11.2018 | 365,920 | 21,955 | 6 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО"Феникс" |
| 19 | г.Боготол, ул.Промышленная, д.7 | 764,6 | № 3 от 19.10.2018 | 09.11.2018 | 1043,022 | 38,632 | 6 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО"Феникс" |
| 21 | .г. Боготол, ул. Никольского, д.2 | 3226 | № 4 от 29.10.2018 | 09.11.2018 | 1269,482 | 51,957 | 6 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО"Феникс" |
| 22 | г.Боготол, ул. Кирова, д.22 | 2123,6 | №1 от 12.10.2018 | 09.11.2018 | 434,855 | 434,855 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК "Полигон" |
| 23 | г.Боготол, ул. Кирова, д.78 | 4154,54 | №2-78д от 24.10.2018 | 06.11.2018 | 1727,370 | 32,409 | 2-20 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ОООО УК «Новатор» |
|  | Благоустройство 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Боготол, ул. Ефремова, д. 7 | 855,8 | №4-7 от 21.11.2019 | 11.11.2019 | 547,455 | 7,369 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Феникс" |
| 25 | г.Боготол, ул. Ефремова, д. 7 А | 813,8 | № 2 от 15.11.2019 | 11.11.2019 | 870,978 | 8,828 | 2-20 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК «Полигон» |
| 26 | г.Боготол, ул. Ефремова, д. 7 в | 859,5 | №2-7Б от 21.11.2019 | 11.11.2019 | 547,455 | 7,369 | 2 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Новатор" |
|  | Благоустройство 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г.Боготол, ул.Ефремова, д. 4 | 4699,4 | № 1 от 17.08.2020 | 19.08.2020 | 1 704,0 | 23,055 | 4-21 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО "Феникс" |
|  | Благоустройство 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г.Боготол, ул. 40 лет Октября, д.17 | 3012,5 | № 08 от 06.07.2021 | 20.07.2021 | 929,5 | 929,5 | 15 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК «Полигон» |
| 29 | г.Боготол, ул. Кирова, д. 135 | 4680,4 | № 1-135Д от 04.07.2021 | 15.07.2021 | 2989,9 | 1 328,0 | 5,1-30,1 | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ | ООО УК «Новатор» |
|  | Благоустройство 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г.Боготол, ул.Ефремова, д. 6 | 4758,1 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
|  | Благоустройство 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г.Боготол, ул. Рабочая, д. 44 | 4349,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 32 | г.Боготол, ул. Рабочая, д.31 Б | 1109,4 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
|  | Благоустройство 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г.Боготол, ул. 40 лет октября, д. 29 | 4725,25 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
|  | Благоустройство 2026 -2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г.Боготол, ул. 40 лет Октября, д.16 | 6750 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 35 | г.Боготол, пер.Спортивный, д.7 | 4555,9 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 36 | г.Боготол, ул. 40 лет Октября, д.22 | 1332,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 37 | г.Боготол, ул. 40 лет Октября, д.35 | 1354,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 38 | г.Боготол, ул. 40 лет Октября, д.4 | 2010,7 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 39 | г.Боготол, ул. 40 лет Октября, д.9 | 1694,6 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 40 | г.Боготол, ул. 40л. Октября, д.18 | 3225,7 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 41 | г.Боготол, ул. Больничная, д.10 | 1958,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 42 | г.Боготол, ул. Больничная, д.8 | 1288,9 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 43 | г.Боготол, ул. Вокзальная, д.9 | 940,7 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 44 | г. Боготол, ул. Ефремова, д.5 | 370,5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 45 | г. Боготол, ул.Кирова, д.127 | 360,6 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 46 | г.Боготол, ул. Ефремова, д.11 | 1619,7 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 47 | г. Боготол, ул.Садовая, д.57А | 360,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 48 | г.Боготол, ул. Кирова, д. 14 | 3386,7 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 49 | г.Боготол, ул. Кирова, д. 26 | 3337,9 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 50 | г.Боготол, ул. Кирова, д.12 | 1890,2 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 51 | г.Боготол, ул. Кирова, д.131 | 611,2 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 52 | г.Боготол, ул. Кирова, д.133 | 588,1 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 53 | г.Боготол, ул. Кирова, д.24 | 2401,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 54 | г.Боготол, ул. Кирова, д.25 | 2780,2 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Феникс» |
| 55 | г.Боготол, ул. Кирова, д.27 | 3124,4 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 56 | г.Боготол, ул. Кирова, д.74 | 4767,3 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 57 | г.Боготол, ул. Комсомольская , д.185 | 799,9 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 58 | г.Боготол, ул. Комсомольская, д.173а | 925,5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 59 | г.Боготол, ул. Комсомольская, д.179 | 334,2 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 60 | г.Боготол, ул. Комсомольская, д.181 | 341 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 61 | г.Боготол, ул. Комсомольская, д.183 | 356,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 62 | г.Боготол, ул. Комсомольская, д.187 | 822,7 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 63 | г.Боготол, ул. Куйбышева, д.34 | 3215,1 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 64 | г.Боготол, ул. Октябрьская, д.4 | 656,9 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 65 | г.Боготол, ул. Опытная станция, д.13 | 859,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 66 | г.Боготол, ул. Опытная станция, д.20 | 348,1 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 67 | г.Боготол, ул. Опытная станция, д.6 | 683,3 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 68 | г.Боготол, ул. Промышленная, д.18 | 205,5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 69 | г.Боготол, ул. Рабочая , д.31 | 1076 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 70 | г. Боготол, пер. Строительный, д. 4 | 718.5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 71 | г.Боготол, ул. Рабочая, д.31А | 1078,6 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 72 | г.Боготол, ул. Сибирская, д.13 | 665,1 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 73 | г.Боготол, ул. Сибирская, д.8 | 3253,1 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 74 | г.Боготол, ул. Советская, д.19 | 1299,7 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 75 | г.Боготол, ул. Советская, д.12/2 | 408,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 76 | г.Боготол, ул. Советская, д.17 | 4131,5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 77 | г.Боготол, ул.40 лет Октября, д. 27 | 4731,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 78 | г.Боготол, ул.40 лет Октября, д.31/1 | 3310,5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 79 | г.Боготол, ул.40 лет Октября, д.31/2 | 3325,5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 80 | г.Боготол, ул.Вокзальная , д. 13 | 690,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 81 | г.Боготол, ул.Вокзальная , д. 5 | 383,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 82 | г.Боготол, ул.Вокзальная, д. 1 | 1199,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 83 | г.Боготол, ул.Вокзальная, д. 3 | 376,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 84 | г.Боготол, ул.Ефремова, д. 3 | 395,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 85 | г.Боготол, ул.Интернациональная, д.3 | 2430,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 86 | г.Боготол, ул.Кирова , д.80 | 283 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 87 | г.Боготол, ул.Кирова, д. 10 | 2003 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 88 | г.Боготол, ул.Кирова, д.129 | 401,9 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 89 | г.Боготол, ул.Колхозная, д.4 | 3370,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 90 | г.Боготол, ул.Комсомольская , д. 177 | 345,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 91 | г.Боготол, ул.Комсомольская, д. 175 | 339,5 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 92 | г.Боготол, ул.Комсомольская, д.16 | 3378,3 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 93 | г.Боготол, ул.Комсомольская, д.9 | 785 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 94 | г.Боготол, ул.Октябрьская, д.1 | 1787,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 95 | г.Боготол, ул.Опытная станция, д.8 | 349,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 96 | г.Боготол, ул.Рабочая, д.42 | 1897,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 97 | г.Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1298,3 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 98 | г.Боготол, ул.Советская , д. 13 | 1987,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 99 | г.Боготол, ул.Советская , д.11 | 1283,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 100 | г.Боготол,ул.Промышленная,д.16 | 199,2 |  |  |  |  |  |  | Без упр. |
| 102 | г.Боготол,ул.Промышленная,д.12 | 391,2 |  |  |  |  |  |  | Без упр. |
| 102 | г.Боготол,ул.Зарельсовая,д.27 | 828,9 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 103 | г.Боготол,ул.Советская137/2 | 7601,8 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Полигон» |
| 104 | г.Боготол,ул.Кирова,д82 | 282,5 |  |  |  |  |  |  | Без упр. |
| 105 | г.Боготол,ул.Кирова,д14 | 2385,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Феникс» |
| 106 | г.Боготол,ул.Кирова,д.86 | 268,3 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 107 | г.Боготол,ул.Шикунова,д.95 | 353 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 108 | г.Боготол,ул.Рабочая,д.21 | 1996,4 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 109 | г.Боготол,ул.Кирова,д84 | 272,9 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |
| 110 | г.Боготол,ул.Школьная,д.54 | 504,4 |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Новатор» |

<*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники.

Приложение № 8

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной

городской среды Боготольского

муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий Боготольского муниципального округа

|  | Адрес общественной территории |  |  |  |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка |  | Общая площадь общественной территории, кв.м |  | Наличие урн на общественной территории |  | Наличие освещения на общественной территории |  | Наличие лавок на общественной территории |  | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории |  | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования (муниципального района/ городского округа/ сельского поселения) | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | г. Боготол, ул. Кирова, земельный участок 27/1 | Сквер «Советский» | Общественная | 24:44:0900010 |  | 1422 |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 2 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | Участок между бюджетным учреждением «Здрава» по ул. Советская 15Б и МКД ул. Советская, д. 13, ул. 40 лет Октября, д. 4, ул. Кирова, д. 10 | Сквер «Спортивный» | Общественная | Территория расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 24:44:0900010:716, 24:44:0900010:28, 24:44:0900010:27, 24:44:0900010:33, 24:44:0900010:341, 24:44:0900010:279 |  | 1429,0 |  | да |  | нет |  | да |  | да |  | нет |  |
| 3 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | г. Боготол, ул. Кирова 1А | Привокзальная площадь | Общественная | 24:44:0800007 |  | 2098 +/- 16 |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 4 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | в районе дома № 60 по ул. Кирова | Сквер «Центральный» | Общественная | не замежеван |  | - |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 5 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | ул. Кирова, 3А | «Площадь ХХI века» | Общественная | 24:44:0900008:128 |  | 5002 |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 6 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | ул. Кирова, 3 | «Площадь Победы» | Общественная | 24:44:0900001:121 |  | 11 296 |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 7 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | г. Боготол, между домами № 4 по ул. 40 лет Октября и № 6 по ул. Кирова | «Боготольский Арбат» | Общественная | 24:44:0800006:237 |  | 1 637 |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 8 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Рабочая | Сквер «Железнодорожный» | Общественная | не замежеван |  | - |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 9 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Школьная - пер. Шикунова | «Сквер им. Н. И. Шикунова» | Общественная | не замежеван |  | - |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 10 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Кирова, вдоль МКД № 135 до ул. Совхозная | сквер «Книжный» | Общественная | 24:44:0900021:5 |  | - |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 11 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | г. Боготол, ул. Кирова | «Улица Кирова» | Улица, общественная | не замежеван |  | - |  | нет |  | да |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 12 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | ул. 40 лет Октября, 14А | Городской парк «Сфера» | Общественная | 24:44:0900011:40 |  | 19 217 |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 13 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок от ул. Котовского вдоль ул. Кирова, д. 74, д. 76, до МКД № 78 | Сквер «Южный» | Общественная | 24:44:1100004:58 |  | - |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 14 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок от ул. Котовского вдоль ул. Кирова, д. 76, до МКД № 78. | Сквер «Южный» 2 этап | Общественная | 24:44:1100004:58 |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 15 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Иркутская | Место для отдыха | Общественная | не замежеван |  | 1943 |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 16 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Чайковского | Место для выгула собак | Общественная | не замежеван |  | 463 |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |

Приложение № 9

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной

городской среды Боготольского

муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий Боготольского муниципального округа,

нуждающихся в благоустройстве в 2026-2028 гг.

|  | Адрес общественной территории |  |  |  |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории, кв.м |  | Наличие урн на общественной территории |  | Наличие освещения на общественной территории |  | Наличие лавок на общественной территории |  | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории |  | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования (муниципального района/ городского округа/ сельского поселения) | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | г. Боготол, ул. Кирова 1А | Привокзальная площадь | Общественная | 24:44:0800007 |  | 2098 +/- 16 | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 2 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | в районе дома № 60 по ул. Кирова | Сквер «Центральный» | Общественная | не замежеван |  | - | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 3 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Рабочая | Сквер «Железнодорожный» | Общественная | не замежеван |  | - | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 4 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Кирова, вдоль МКД № 135 до ул. Совхозная | сквер «Книжный» | Общественная | не замежеван |  | - | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 5 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | г. Боготол, ул. Кирова | «Улица Кирова» | Улица, общественная | не замежеван |  | - | нет |  | да |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 6 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Иркутская | Место для отдыха | Общественная | не замежеван |  | 1943 | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| 7 | Муниципальное образование город Боготол | городской округ | Боготол | участок по ул. Чайковского | Место для выгула собак | Общественная | не замежеван |  | 463 | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |

Приложение № 10

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа»

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 11

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной городской среды Боготольского муниципального округа»

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

** благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 12

к паспорту подпрограммы 5

«Формирование современной

городской среды Боготольского

муниципального округа»

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

| Общие сведения о территории благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общие сведения о жилых домах |  |  |  |  |  |  |  | Количественные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м |  | количество квартир, шт. |  |
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии |  | Номер заключения межведомственной комиссии |  | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | Наличие системы отопления |  | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  | Наличие системы горячего водоснабжения |  | Тип системы горячего водоснабжения |
| 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  |  | 22 |  | 20 |

| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Сведения о дворовой территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| Характеристики благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет) | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Глава Боготольского муниципального округа_____________________                         ______________

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности;

благоустройство территории Боготольского

муниципального округа»

ПОДПРОГРАММЫ № 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории Боготольского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола; Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района; Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа. |
| Цель подпрограммы | - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задача подпрограммы | - повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения - своевременное предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань. - предоставлении временных мер поддержки населения в виде компенсации части платы граждан за коммунальные услуги |
| Показатели результативности подпрограммы | - доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе не менее 100% ежегодно - количество граждан, получивших адресную материальную помощь при посещении бань в период 2026-2028 годов не менее 202 чел. ежегодно; - количество помывок при посещении бань в период 2026-2028 годов - 4252 ед. ежегодно; - количество обращений за предоставлением адресной материальной помощи при посещении бань в период 2026-2028 годов - 896 ед. ежегодно. - предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в год 3,9% ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 5 |
| ## Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| ## Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 381 133,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 152 795,1 тыс. рублей; 2027 год – 113 933,0 тыс. рублей; 2028 год – 114 405,7 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 250 751,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 109 334,2 тыс. рублей; 2027 год – 70 472,1 тыс. рублей; 2028 год – 70 944,8 тыс. рублей краевой бюджет - 130 382,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 43 460,9 тыс. рублей; 2027 год – 43 460,9 тыс. рублей; 2028 год – 43 460,9 тыс. рублей |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2026-2028 годы объединяет в себе мероприятия по бесперебойному обеспечению деятельности МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола, Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Боготольского района; Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского муниципального округа.  направленной на реализацию муниципальной программы.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальных программ в целом.

Мероприятия подпрограммы:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством;

- реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839), предоставление субсидий предприятиям (организациям) жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недополученных доходов.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Боготольского муниципального округа.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств местного бюджета и субсидий из вышестоящих бюджетов.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 5.

Информация об источниках финансирования подпрограммы и мероприятий приведен в приложении № 3 к паспорту подпрограммы 5.

### 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

### Механизм реализации подпрограммы базируется на нормативно-правовой базе:

Закон Красноярского края от «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов»;

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»;

Закон Красноярского края от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановление Администрации города Боготола от 03.12.2018 № 1545-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки при посещении бань», административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 21.01.2019   № 0046-п  «Об утверждении административного регламента по предоставлению отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань»;

Постановление Администрации города Боготола № 1047-п от 20.07.2021 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории города Боготола»;

Постановление администрации города Боготола от 03.12.2018 № 1545-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки при посещении бань»;

административный регламент, утвержденный постановлением администрации города Боготола от 21.01.2019   № 0046-п  «Об утверждении административного регламента по предоставлению отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань»;

### бюджетное законодательство;

### уставы и положения учреждений: МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 5

«Обеспечение реализации мероприятий

муниципальной	 программы»

Перечень

# и значения показателей результативности подпрограммы

| # № # п/п | # Цель, показатели результативности | # Единица измерения | # Вес показателя | # Источник информации | # Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 2026 | # 2027 | # 2028 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| # Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |
| # 1, | Задача 1: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе. | % | 0,04 | # Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
| # 2. | Задача 2: своевременное предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань. |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | Количество граждан, получивших адресную материальную помощь при посещении бань | Чел. | 0,03 | # Ведомственная отчетность | 202 | 202 | 202 |
| # 2.2. | Количество помывок при посещении бань | Ед. | 0,03 | # Ведомственная отчетность | 4252 | 4252 | 4252 |
| # 2.3. | Количество обращений за предоставлением адресной материальной помощи при посещении бань | Ед. | 0,03 | # Ведомственная отчетность | 896 | 896 | 896 |
| # 3. | Задача 3: Предоставлении временных мер поддержки населения в виде компенсации части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в год | % | 0,04 | Отраслевой мониторинг | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 5

«Обеспечение реализации мероприятий

муниципальной	 программы»

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

# планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы

# тыс. рублей

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС, ПБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 |  | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | # Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация Боготольского муниципального округа |  |  | 0660063910 | 111 119 244 247 852 831 | 107 291,9 |  | 68 429,8 | 68 902,5 | 244 624,2 | 100% освоение бюджетных ассигнований для достижения целей муниципальной программы |
|  | Задача 2: Своевременное предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2: Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 1003 | 0660064200 | 313 244 | 1 042,3 |  | 1 042,3 | 1 042,3 | 3 126,9 |  |
|  | Задача 3: Предоставлении временных мер поддержки населения в виде компенсации части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839), предоставлениесубсидий предприятиям (организациям) жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещение недополученных доходов | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0502 0503 | 06600757000660063940 | 244 | 44 460,9 |  | 44 460,9 | 44 460,9 | 133 382,7 | Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в год 3,9% |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 152 795,1 | 113 933,0 | 114 405,7 | 381 133,8 |  |

Приложение № 3

к паспорту подпрограммы 5

«Обеспечение реализации мероприятий

муниципальной	 программы»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (подпрограмма, мероприятие) | Наименование подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | Всего | 152 795,1 | 113 933,0 | 114 405,7 | 381 133,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет окуга | 109 334,2 | 70 472,1 | 70 944,8 | 250 751,1 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 43 460,9 | 43 460,9 | 43 460,9 | 130 382,7 |  |

В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

# Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании  заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации.

Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.

Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края.

Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.

Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004  № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления.

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края